PLANO DE TRABALHO DE PROJETO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO RESEARCH AND DEVELOPMENT PROJECT WORK PLAN

# 1. IDENTIFICAÇÃO

Projeto: Desenvolvimento de Aplicativo para Gerenciamento de Dispositivos Bluetooth Low Energy - BLE LiTy utilizando Técnicas de Machine Learning e Gerenciamento de Energia – SME.

Apelido:  App Lity

Coordenador do Projeto: Prof. Dr. Marivan Gomes

Duração em meses: 8 (oito) meses

Período: 02/05/2025 à 30/12/2025

Vigência: 02/05/2025 à 30/12/2025

# MOTIVAÇÃO

A integração entre dispositivos físicos e softwares tem se consolidado como um pilar estratégico para o desenvolvimento de soluções tecnológicas inovadoras, especialmente em um mundo cada vez mais conectado pela Internet das Coisas (IoT). O gerenciamento eficiente de dispositivos portáteis, como fones de ouvido, headsets e anéis inteligentes, representa uma oportunidade única para potencializar a experiência dos usuários, promovendo praticidade, conectividade e personalização.

A IoT possibilita a comunicação inteligente entre dispositivos, permitindo a troca contínua de dados em tempo real e proporcionando uma interação mais fluida e dinâmica. Diversas marcas têm explorado essa integração por meio de aplicativos e interfaces específicas, garantindo aos usuários finais maior conforto, praticidade e controle sobre seus produtos. Dentro desse cenário, o Bluetooth Low Energy (BLE) se destaca como uma tecnologia essencial para dispositivos IoT, graças ao seu baixo consumo de energia e capacidade de oferecer conectividade eficiente e confiável.

A linha de produtos Lity Consumers da Salcomp não possui software/aplicativos que façam sua conexão e gerenciamento com outros dispositivos bluetooth (Celular, caixa de som, home cinema e outros), o desenvolvimento de aplicativos multiplataforma (IoS e Android), que conectem a esses dispositivos via Bluetooth surge como uma solução estratégica para superar a atual ausência de integração destes com softwares. Essa abordagem não apenas amplia o potencial de interação dos dispositivos, mas também agrega valor ao produto ao integrar tecnologias da Indústria 4.0, tais como:  inteligência artificial, machine learning, computação em nuvem e automação inteligente.

Os anéis inteligentes e dispositivos de áudio dessa linha atualmente carecem de softwares específicos que maximizem sua funcionalidade. Com a introdução de uma plataforma dedicada, seria possível oferecer recursos como perfis de equalização de áudio personalizáveis e recomendações automatizadas baseadas nos hábitos diários de uso do dispositivo. Essa integração proporcionaria uma experiência mais rica e conectada, elevando o nível de satisfação e fidelização dos usuários.

Recursos como Inteligência Artificial e machine learning podem ser explorados para oferecer recomendações automáticas, incluindo perfis de som otimizados, ajustes de equalização personalizados e sugestões proativas de uso. Essas funcionalidades ajudam a aprimorar a experiência do usuário e a prevenir situações que possam comprometer a durabilidade dos dispositivos, como o uso em volumes excessivamente altos. Além disso, o uso de interfaces gráficas bem projetadas (UI/UX), que garantam uma experiência intuitiva e agradável, desempenha um papel crucial na satisfação geral do usuário. Essas interfaces permitem uma personalização ampla, conferindo maior autonomia e envolvimento, ao mesmo tempo em que fortalecem a conexão entre o usuário e o ecossistema de produtos

No contexto da Indústria 4.0, essa integração tecnológica avança ainda mais ao conectar dispositivos inteligentes e promover uma comunicação fluida entre sistemas, ampliando o uso de dados em tempo real para oferecer experiências mais personalizadas e eficientes.

# 3. OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS

3.1 Objetivo Principal

Desenvolver uma solução tecnológica composta por um aplicativo mobile multiplataforma (Android e iOS) e integração via API para gerenciamento de dispositivos Bluetooth, compatível com a linha Lity Consumer e outros fabricantes. O sistema permitirá o ajuste personalizado de configurações específicas para dispositivos como fones TWS, headphones com e sem fio, caixas de som Bluetooth, headphones corporativos e smart rings. O software desenvolvido contará com uma interface intuitiva e responsiva, permitindo que os usuários gerenciem configurações em tempo real.

Além disso, a integração por API possibilitará compatibilidade com dispositivos de terceiros, ampliando o escopo de uso. A solução será projetada em conformidade com os princípios da Indústria 4.0, conectando dispositivos inteligentes, coletando e processando dados em tempo real, e promovendo a interoperabilidade entre diferentes sistemas. O uso de inteligência artificial será uma peça central, permitindo recomendações personalizadas com base no uso e nas preferências do usuário, como ajustes de áudio e configurações pessoais. A IA também será aplicada para monitorar e analisar o desempenho do usuário em tempo real, identificando padrões e promovendo ajustes automáticos para otimizar treinos, melhorar a qualidade do sono e apoiar o alcance de metas.

No contexto de dispositivos de áudio, a inteligência artificial – IA analisará os padrões de uso do usuário, identificando os estilos de música, modos de equalização e configurações mais frequentes. Com base nesses dados, o sistema poderá sugerir configurações ideais, criar predefinições personalizadas e ajustar automaticamente as frequências de áudio para oferecer a melhor experiência sonora. Além disso, a IA poderá recomendar playlists ou modos específicos, como "Rock", "Filmes" ou "Games", adaptando-se ao contexto e às preferências detectadas.

A solução incluirá ferramentas de diagnóstico inteligentes que simplificarão a resolução de problemas e manterão o desempenho ideal dos dispositivos conectados. Além disso, mecanismos avançados de segurança e criptografia serão integrados para proteger os dados dos usuários, garantindo privacidade e confiabilidade. Essa abordagem, fundamentada nos conceitos da Indústria 4.0, enfatiza a conectividade, a automação inteligente e o uso eficiente de dados, promovendo uma experiência altamente integrada, adaptável e orientada ao futuro.

3.2 Objetivos Específicos

Desenvolver uma solução tecnológica composta por um sistema mobile multiplataforma (Android e iOS) para gerenciamento de dispositivos Bluetooth.  A tecnologia Bluetooth desempenha um papel fundamental no desenvolvimento e funcionamento de para o IoT. O Bluetooth é uma tecnologia de comunicação sem fio de curto alcance e baixa potência - BLE, o desenvolvimento dessa solução contempla os seguintes módulos integrados que são:

- Sistema de configuração de dispositivos – que permitirá ajustes específicos para dispositivos como fones TWS, headphones com e sem fio, caixas de som Bluetooth, headphones corporativos e smart rings, gerenciamento da carga de bateria através de IA;

- Sistema de integração via API - O sistema de integração via API possibilitará a compatibilidade com dispositivos de outros fabricantes, quando possível. A presença de um algoritmo de IA também permitirá a análise de padrões de uso e preferências dos usuários, otimizando as configurações de áudio e oferecendo recomendações personalizadas para dispositivos conectados. Além disso, a IA será utilizada para monitorar métricas de desempenho em tempo real, como bem-estar e consumo de bateria, sugerindo ajustes automáticos para melhorar a experiência e eficiência dos dispositivos;

- Sistema de interface de usuário - O sistema de interface de usuário oferecerá uma experiência intuitiva e responsiva para facilitar a navegação e configuração dos dispositivos, podendo ser inserida um IA com linguagem natural para melhor acessibilidade ao aplicativo.

- Sistema de segurança de dados - O sistema de segurança garantirá a proteção e privacidade dos dados dos usuários por meio de criptografia e boas práticas de segurança;

- Sistema de notificações personalizáveis - será responsável por fornecer alertas customizáveis sobre status e atualizações dos dispositivos conectados.

É possível observar os objetivos específicos de cada módulo do projeto sendo listados a seguir:

- Módulo de Autenticação e Autorização:

- Gerenciar o pareamento, configurações e controle dos dispositivos conectados ao aplicativo;

- Detecção automática e pareamento de dispositivos;

- Configuração de opções específicas, como equalizador, modos de uso (e.g., esportivo, relaxamento) e controle de LED;

- Gerenciamento de múltiplos dispositivos simultaneamente;

- Monitoramento do status do dispositivo (nível de bateria, conexões ativas etc.).

- Módulo de Monitoramento de dados:

- Coleta de dados de sensores integrados (frequência cardíaca, oxigenação, calorias, passos etc.);

- Geração de relatórios gráficos diários, semanais e mensais.

- Integração com APIs de aplicativos mais utilizados, como Google Fit, Apple Saúde e Strava.

- Alertas para métricas fora do padrão (e.g, meta de passos não atingida).

- Módulo de Inteligência Artificial:

- Análise de padrões nos dados para notificações inteligentes;

- Recomendação de configurações de áudio e exercícios baseados no perfil e preferências do usuário;

- Feedback em tempo real para otimização de treinos.

- Módulo de Processamento e Equalização de Áudio:

- Permitir que o usuário ajuste manualmente frequências de áudio (graves, médios e agudos) de acordo com suas preferências.

- Disponibilizar modos predefinidos de equalização, como Rock, Pop, Jazz, Games e Filmes.

- Sincronizar perfis de equalização com diferentes dispositivos Bluetooth, como fones TWS, headphones e caixas de som.

- Salvar e aplicar configurações específicas para cada dispositivo conectado.

- Módulo de Interface do Usuário (UI /UX):

- Design adaptativo para diferentes dispositivos e tamanhos de tela.

- Painel de controle para gerenciar dispositivos conectados e visualizar dados.

- Suporte a múltiplos idiomas e temas personalizáveis.

- Personalização de ícones pelo usuário.

- Guias interativos para facilitar a navegação.

- Módulo de Segurança e Privacidade:

- Criptografia de dados armazenados e transmitidos.

- Autenticação segura (e.g., biometria, autenticação em dois fatores).

- Gerenciamento de permissões de dados com transparência.

- Monitoramento e resposta a tentativas de acesso não autorizadas.

- Módulo de Integração via API:

- Conexão com APIs oficiais de dispositivos wearables (e.g., smart rings).

- Integração com plataformas fitness e de saúde.

- Sincronização de dados com servidores em nuvem.

- Módulo de Notificações Personalizadas:

- Alertas de baixa bateria ou desconexão de dispositivos.

- Notificações baseadas em metas (e.g., "Você atingiu 10.000 passos hoje!").

- Lembretes de treino ou descanso baseados em padrões detectados.

- Publicação Científica e Tecnológica:

  - Elaboração e publicação de artigos científicos e tecnológicos que compartilhem as inovações e resultados alcançados durante o desenvolvimento do projeto.

Além desses módulos, também vale especificar objetivos específicos para o Software desenvolvido em si:

- Desenvolvimento de Aplicativo Mobile Android/IOS usando linguagens nativas;

- Integração de API para dispositivos de outras fabricantes;

- Garantir Segurança e proteção de Dados do usuário;

- Notificações personalizadas para o usuário;

- Fornece suporte multilinguagem para os aplicativos.

Têm-se abaixo objetivos específicos para os tipos de dispositivos incluídos no desenvolvimento do aplicativo:

Objetivos para dispositivos de Áudio da linha Lity:

- Gerenciamento de ajustes, bibliotecas e de perfil;

- Equalizador detalhado das frequências de áudio;

- Criação de modos personalizados de equalização;

- Predefinições de modos de equalização: Rock, Pop, Jazz, Games, Filmes;

- Configuração RGB dos Leds do fone (se possuir);

- Opção de ligar, desligar e alterar modos;

- Análise do formato da orelha.

Objetivos para dispositivo Lity Ring:

- Gerenciamento de sono, treino e de perfil;

- Gerenciamento de dados de: passos, calorias, distância, frequência Cardíaca, oxigenação, temperatura, estresse, sono, controle de esportes, histórico de treinos realizados;

- Conexão com Strava, GOOGLE FIT e APPLE SAÚDE.

Objetivos para dispositivos de outras fabricantes:

- Gerenciamento dos dados disponíveis via API quando disponíveis.

# 4.	ESCOPO

Propõe-se o desenvolvimento de um sistema inteligente para monitoramento e gerenciamento de consumo utilizando algoritmos baseados em IA para conexão de dispositivos Bluetooth de áudio, alinhado com os pilares da Indústria 4.0. A solução será composta por um back-end robusto desenvolvido em Django, combinado com aplicativos mobile nativos: Kotlin para Android e Swift para iOS. A integração eficiente com dispositivos Bluetooth e APIs de fabricantes garantirá a coleta e processamento de dados em tempo real. O sistema contará com uma interface de usuário intuitiva e acessíveis, tornando assim de fácil uso, inclusivos e compreensíveis para uma ampla variedade de usuários, facilitando a navegação, visualização de métricas e a realização de configurações, promovendo uma experiência agradável e eficiente para o gerenciamento de dispositivos conectados.

Figura 1 - Diagrama de Módulos.

A figura 1 mostra os 8 módulos principais do projeto, estes possuem características únicas e que são indispensáveis para o funcionamento do sistema todo em si. Abaixo, é possível observar as funcionalidades de cada um dos módulos:

      - Módulo Autenticação e Autorização:

Funcionalidades:

- Login e registro de usuários utilizando autenticação segura.

- Autenticação em dois fatores (2FA) para maior segurança.

- Gerenciamento de permissões e perfis de acesso (usuário padrão, administrador etc.).

- Recuperação e redefinição de senha de forma segura.

      - Módulo de Monitoramento de dados:

Funcionalidades:

- Coleta de dados em tempo real de dispositivos wearable (e.g., frequência cardíaca, passos, calorias).

- Visualização de métricas em gráficos interativos.

- Geração de relatórios diários, semanais e mensais.

- Detecção de padrões anormais em métricas (e.g., sono desregulado, estresse elevado).

- Integração com plataformas de saúde, como Google Fit e Apple Saúde.

      - Módulo de Inteligência Artificial:

Funcionalidades:

- Análise de padrões de uso do usuário para oferecer recomendações personalizadas.

- Ajuste automático de configurações com base no contexto (e.g., equalização de áudio, métricas de dados de wearables).

- Detecção de anomalias e emissão de alertas automáticos.

- Aprendizado contínuo com base nos dados do usuário para melhorar as recomendações.

- Segmentação de dados em tempo real para insights mais precisos.

      - Módulo de Interface do Usuário (UI/UX):

Funcionalidades:

- Design responsivo e intuitivo para fácil navegação em diferentes dispositivos.

- Painéis interativos para visualização de métricas e dados coletados.

- Suporte a múltiplos idiomas e modos de acessibilidade.

- Personalização da interface para atender às preferências do usuário.

- Guias e tutoriais para facilitar o uso do aplicativo.

      - Módulo de Segurança e Privacidade:

Funcionalidades:

- Criptografia de dados em repouso e em trânsito.

- Detecção e bloqueio de acessos não autorizados.

- Configurações de privacidade personalizáveis para o usuário.

- Conformidade com regulamentos de proteção de dados (e.g., LGPD, GDPR).

- Logs de atividade para monitoramento de acesso.

      - Módulo de Integração via API:

Funcionalidades:

- Comunicação com dispositivos de terceiros para ampliar compatibilidade.

- Integração com serviços externos, como plataformas de saúde ou repositórios de dados.

- Sincronização de dados entre dispositivos conectados e o servidor.

- Atualizações automáticas para manter compatibilidade com novos dispositivos.

      - Módulo de Notificações Personalizadas:

Funcionalidades:

- Envio de notificações baseadas em eventos (e.g., desconexão de dispositivo, baixa bateria).

- Alertas para métricas fora do padrão (e.g., frequência cardíaca elevada, sono desregulado).

- Lembretes personalizados, como metas de atividade ou hidratação.

- Configuração de preferências de notificação pelo usuário (e.g., tipo e frequência).

      - Módulo de Processamento e Equalização de Áudio:

Funcionalidades:

- Equalização manual para ajustes de graves, médios e agudos.

- Modos predefinidos de equalização, como Rock, Pop, Filmes e Games.

- Equalização automática com IA baseada no tipo de conteúdo e ambiente.

- Sincronização de perfis de áudio entre dispositivos conectados.

- Análise de ambiente para ajustes dinâmicos de áudio em locais ruidosos.

Além das inovações tecnológicas e do desenvolvimento de um sistema eficiente e robusto, o projeto também se destaca pelo seu potencial acadêmico e científico. Dentro do escopo do projeto, serão elaborados artigos científicos que detalham as metodologias adotadas, os resultados obtidos e as contribuições tecnológicas para o meio acadêmico. Esses artigos serão publicados em periódicos da área de Engenharia e Indústria 4.0, compartilhando as descobertas com a comunidade científica e colaborando para o avanço do conhecimento nesse campo.

4.1 Etapas do projeto:

Atividade 1 – Planejamento, Coordenação e Gestão do Projeto: Engloba o planejamento estratégico, definição de marcos, coordenação das equipes e gestão de recursos.

Atividade 2 – Pesquisa Científica, Levantamento de Requisitos e Desenvolvimento: Compreende a fase de pesquisa cientifica sobre aplicativos existente no mercado e propostas de melhorias para estes, levantamento de requisitos para desenvolvimento da solução e a programação de um aplicativo mobile para Android e IOS.

Atividade 3 – Teste, Ajuste, Validação dos aplicativos desenvolvidos: Envolve a realização de testes de software, ajustes de funcionalidades e validação dos sistemas e das soluções.

Atividade 4 – Integração, Treinamento, Implantação e Homologação do Aplitcativo Lity e da Solução: Inclui a integração de todos os componentes, treinamento dos usuários na utilização do aplicativo desenvolvido, documentação do projeto e entrega para a empresa do trabalho desenvolvido.

4.2 Estrutura Analítica de Projeto (EAP):

A Estrutura Analítica do Projeto (EAP) será aplicada no desenvolvimento do aplicativo mobile multiplataforma para gerenciamento de dispositivos Bluetooth, desdobrando o trabalho em atividades menores e mais facilmente gerenciáveis. Considerando as atividades específicas do projeto, a EAP será delineada da seguinte forma:

- Atividade 1 – Planejamento, Coordenação e Gestão do Projeto:
Engloba o planejamento estratégico do desenvolvimento do aplicativo, definição de marcos e prazos, coordenação das equipes de design, desenvolvimento e integração, além da gestão de recursos humanos e tecnológicos.

- Atividade 2 – Levantamento de Requisitos e Desenvolvimento do Sistema:
Compreende o levantamento de requisitos funcionais e técnicos para dispositivos da linha Lity e de outros fabricantes via API. Inclui o desenvolvimento dos principais módulos: sistema de configuração de dispositivos, integração por API, interface de usuário e segurança de dados.

- Atividade 3 – Testes, Ajustes e Validação do Aplicativo:
Envolve a realização de testes funcionais e de usabilidade em dispositivos Android e iOS, ajuste de funcionalidades com base nos testes, validação da integração com dispositivos Bluetooth e APIs de terceiros, e garantia da segurança e estabilidade do sistema.

- Atividade 4 – Integração, Treinamento, Implantação e Homologação:
Inclui a integração final dos módulos desenvolvidos, treinamento dos usuários na utilização do aplicativo, implantação do sistema em lojas de aplicativos (Google Play Store e Apple App Store) e homologação do produto por usuários finais e especialistas do setor.

Essa abordagem permite uma gestão eficiente do projeto, garantindo a qualidade, funcionalidade e eficácia do aplicativo mobile para gerenciamento de dispositivos Bluetooth, promovendo uma experiência otimizada e alinhada com os princípios da Indústria 4.0.

Figura 2 - Estrutura Analítica do Projeto - EAP.

A fase inicial do projeto compreende a etapa administrativa, abrangendo atividades essenciais como a contratação de recursos, a elaboração do plano de trabalho, a definição dos marcos de desenvolvimento, a formação da equipe e o gerenciamento contínuo dos recursos e prazos.

A segunda fase do projeto abrange o levantamento de requisitos, pesquisa de soluções existentes e desenvolvimento integral do aplicativo, incluindo os principais módulos:

- Configuração de Dispositivos Bluetooth para fones TWS, headphones com e sem fio, caixas de som Bluetooth, headphones corporativos e smart rings.

- Integração por API para suportar dispositivos de outros fabricantes.

- Interface Gráfica Intuitiva e Responsiva, garantindo uma experiência de usuário simplificada e eficaz.

- Implementação de Segurança e Privacidade de Dados para proteger informações dos usuários.

Este estágio visa assegurar não apenas a implementação técnica dos módulos, mas também uma interação fluida e intuitiva para os usuários finais.

Posteriormente, iniciaremos a fase de validação do projeto, em que o aplicativo será submetido a uma série de testes rigorosos para garantir sua funcionalidade e desempenho:

- Teste de Funcionalidade: Verificar se o aplicativo é capaz de configurar e gerenciar corretamente os dispositivos Bluetooth compatíveis.

- Teste de Robustez: Avaliar o comportamento do aplicativo em diferentes cenários de conectividade, interferências e tipos de dispositivos.

- Teste de Tempo de Resposta: Garantir que o aplicativo processa as configurações e atualizações dos dispositivos Bluetooth em tempo real.

- Teste de Escalabilidade: Avaliar se o aplicativo pode gerenciar simultaneamente múltiplos dispositivos sem perda de desempenho.

- Teste de Segurança: Verificar a capacidade do aplicativo de proteger dados e assegurar a privacidade das informações dos usuários.

- Teste de Usabilidade: Avaliar se a interface é intuitiva e fácil de usar para diferentes perfis de usuários.

- Teste de Interoperabilidade: Garantir a compatibilidade do aplicativo com dispositivos Android, iOS e diferentes versões de Bluetooth.

Este processo de validação busca não apenas assegurar a qualidade e eficácia do sistema, mas também identificar e corrigir eventuais erros e falhas que possam comprometer o desempenho do aplicativo.

Na etapa final, procederemos com a integração dos módulos desenvolvidos em uma versão final do aplicativo, visando proporcionar uma experiência excepcional aos usuários. Será oferecido um programa de treinamento abrangente para capacitar os usuários na utilização eficiente das funcionalidades do aplicativo. Este treinamento tem como objetivo maximizar a eficiência operacional e assegurar que a solução atenda plenamente às necessidades dos usuários.

Essa abordagem integrada garante que o aplicativo final entregue não apenas uma solução tecnológica robusta e eficaz, mas também uma experiência intuitiva e segura para os usuários, alinhada com os avanços da Indústria 4.0 e com as demandas contemporâneas de conectividade.

4.3 Metodologia:

Este projeto possui características quanto a tamanho, legislação, normas, equipe, dentre outras características, que necessitam tanto de uma abordagem preditiva mais tradicional, quanto outras características que necessitam de abordagens mais ágeis. Assim, o Scrum será utilizado em conjunto ao estabelecido tradicionalmente no PMBOK, principalmente o desenvolvimento do software utilizará os ritos Scrum, enquanto outras partes como a pesquisa médica e o desenvolvimento de hardware terão seu método mais aproximado ao waterfall.

O Scrum é uma metodologia ágil para gerenciamento de projetos que se concentra em entregas iterativas e incrementais. A estrutura do Scrum inclui práticas, cerimônias e reuniões que as equipes realizam com regularidade. As etapas do Scrum que serão utilizadas neste projeto serão:

- Sprint: É o período de tempo definido para o trabalho, geralmente entre uma a quatro semanas. Durante o Sprint, a equipe de desenvolvimento se concentra em entregar o que foi planejado. Para este projeto, ficou definido que cada ciclo terá a duração de quatro semanas, com entregas ocorrendo conforme a ordem de prioridade estabelecida no cronograma de atividades da equipe.

- Reunião Diária: São reuniões curtas diárias, geralmente de 15 minutos, nas quais a equipe de desenvolvimento se reúne para discutir o progresso do trabalho e quaisquer impedimentos que possam estar enfrentando. Para este projeto, essas reuniões ocorrerão todos os dias no início do expediente, na primeira hora da manhã, para atualizar o status das atividades e identificar possíveis obstáculos.

- Planejamento do Sprint: Após a contratação de toda a equipe de bolsistas, a coordenação do projeto pela UEA realizará uma reunião para planejar o Sprint. Nesta reunião, serão definidos os objetivos, as expectativas, as atividades a serem realizadas, as tarefas, as prioridades e os responsáveis por cada tarefa. Após essa reunião, o Cronograma de Atividades Técnicas será atualizado com os nomes dos responsáveis, permitindo que cada um insira o status das suas atividades. O objetivo é refinar todo o planejamento do projeto conforme o cronograma.

- Reunião de Kick-Off: Realizada na fase inicial do projeto, tem o objetivo de alinhar todos os detalhes entre os stakeholders envolvidos — cliente, gestor do projeto e membros da equipe. Para este projeto, a reunião de kick-off contará com a participação de toda a equipe da empresa, incluindo a gestão do PD&I, Área Tecnológica e os bolsistas do projeto por parte da UEA. Nesta etapa, serão definidos o escopo, as metas, os prazos e os direcionamentos estratégicos.

- Revisão do Sprint: Ocorre ao final do Sprint. Para este projeto, espera-se que a Salcomp, por meio de sua gestão técnica, se reúna com toda a equipe de desenvolvimento da UEA para revisar, de forma conjunta, o que foi entregue. Durante esta revisão, a equipe da UEA, representada pelo coordenador, demonstrará e celebrará os resultados do trabalho, verificará se o objetivo do Sprint foi atingido e se o resultado atendeu aos critérios de aceitação. A gestão técnica da Salcomp receberá o produto e realizará a homologação.

- Retrospectiva do Sprint: É o evento que finaliza a Sprint ou ciclo de desenvolvimento do produto. Para este projeto, a equipe de desenvolvimento da UEA que participou da revisão do Sprint se reunirá para refletir sobre o ciclo anterior e identificar oportunidades de melhoria. Este será o momento de inspecionar o trabalho realizado, avaliar os pontos mencionados na reunião de revisão e identificar problemas e áreas que podem ser aprimoradas, criando um plano de ação para a próxima Sprint.

4.4 Linguagens de Programação, Ferramentas de Desenvolvimento ou Tecnológicas:

Python – Python é uma linguagem de programação amplamente reconhecida por sua simplicidade, versatilidade e eficiência. Sua sintaxe clara e direta facilita a leitura e escrita do código, o que aumenta a produtividade das equipes de desenvolvimento. Python conta com uma vasta gama de bibliotecas e framework, como o Flask e Django, que permitem o desenvolvimento de sistemas backend robustos, aplicações de inteligência artificial, processamento de imagens e APIs RESTful. Python também é conhecido por sua comunidade ativa, que fornece suporte contínuo e atualizações frequentes. Utilização no Projeto: Python será utilizado no desenvolvimento do backend do aplicativo mobile e em processos de análise de dados. Com o framework Django, será possível criar servidores escaláveis e seguros, gerenciar operações de banco de dados e disponibilizar APIs para integração com dispositivos Bluetooth. Python também será empregado em scripts para automação de processos, manipulação de dados e implementação de funcionalidades específicas, garantindo eficiência no processamento e flexibilidade no desenvolvimento.

Kotlin – Kotlin é uma linguagem de programação moderna e estaticamente tipada, projetada para o desenvolvimento de aplicações Android. Com interoperabilidade total com Java, Kotlin oferece recursos como inferência de tipo, null safety e programação funcional, facilitando a criação de aplicativos concisos e menos propensos a erros. Sua sintaxe expressiva e clara ajuda a reduzir a quantidade de código boilerplate, acelerando o desenvolvimento e melhorando a manutenção. Kotlin é oficialmente suportado pelo Google e faz parte do ecossistema Android. Utilização no Projeto: Kotlin será a linguagem principal para o desenvolvimento da versão Android do aplicativo. A escolha de Kotlin permitirá implementar funcionalidades específicas para gerenciamento de dispositivos Bluetooth com alto desempenho e segurança. Combinado com Jetpack Compose, será possível criar interfaces de usuário modernas, dinâmicas e altamente responsivas, proporcionando uma experiência de uso intuitiva e agradável. Kotlin também facilitará a integração com APIs externas e serviços nativos do Android, assegurando que o aplicativo utilize os recursos do sistema de forma eficiente.

Jetpack Compose – Jetpack Compose é o toolkit moderno do Android para a criação de interfaces de usuário declarativas e reativas. Ao simplificar o desenvolvimento de layouts, Jetpack Compose permite construir UIs de maneira modular e reutilizável, reduzindo a complexidade do código e facilitando a manutenção. Ele oferece uma abordagem declarativa para a criação de componentes visuais, o que torna a atualização e a modificação da interface muito mais rápidas e intuitivas. Além disso, Jetpack Compose é altamente compatível com outros componentes do ecossistema Android, garantindo uma integração eficiente e fluida. Utilização no Projeto: Jetpack Compose será empregado na criação da interface gráfica do aplicativo Android, permitindo desenvolver telas dinâmicas e adaptáveis às diferentes necessidades dos usuários. Com Jetpack Compose, a equipe poderá implementar rapidamente mudanças no design e nos componentes visuais, garantindo uma interface intuitiva e responsiva para o gerenciamento dos dispositivos Bluetooth. Isso assegurará que a experiência do usuário seja fluida, visualmente atraente e alinhada às melhores práticas de design moderno.

GitHub – GitHub é uma plataforma de desenvolvimento colaborativo que utiliza o sistema de controle de versão Git. Ele oferece um ambiente centralizado para armazenar, versionar e gerenciar o código-fonte de projetos, permitindo que equipes trabalhem de forma integrada e organizada. GitHub facilita o rastreamento de mudanças, a revisão de código, a resolução de conflitos e a colaboração assíncrona. Além disso, a plataforma fornece ferramentas para automação, integração contínua e implantação contínua (CI/CD), que ajudam a manter a qualidade e a eficiência do processo de desenvolvimento. Utilização no Projeto: GitHub será utilizado como repositório central para armazenar o código-fonte do aplicativo e dos componentes associados. A equipe de desenvolvimento utilizará GitHub para versionamento de código, gerenciamento de branches, rastreamento de problemas e colaboração em tempo real. Ferramentas como GitHub Actions serão aplicadas para automatizar os processos de build e teste, garantindo a integração contínua e a entrega rápida de novas funcionalidades. A plataforma também facilitará a documentação do projeto e a revisão de código, assegurando a qualidade e a consistência das entregas.

React Native – React Native é um framework de código aberto desenvolvido pelo Facebook que permite criar aplicativos móveis para Android e iOS usando JavaScript e React. Com React Native, os desenvolvedores podem escrever uma única base de código que é compilada para aplicações nativas, oferecendo desempenho e aparência equivalentes aos aplicativos desenvolvidos nativamente. React Native é altamente eficiente para projetos que precisam ser implementados rapidamente em múltiplas plataformas, reduzindo custos e prazos de desenvolvimento. Utilização no Projeto: React Native será utilizado para desenvolver a versão multiplataforma do aplicativo, garantindo que usuários de Android e iOS possam acessar as mesmas funcionalidades de gerenciamento de dispositivos Bluetooth. A capacidade de reutilização de componentes e a ampla gama de bibliotecas disponíveis acelerarão o desenvolvimento e simplificarão a manutenção do código. Com React Native, a equipe poderá implementar atualizações simultaneamente para ambas as plataformas, garantindo consistência na experiência do usuário.

Django – Django é um framework de alto nível para o desenvolvimento de aplicações web em Python. Ele é conhecido por sua segurança, escalabilidade e facilidade de uso. Django permite a criação rápida de aplicações robustas, fornecendo recursos integrados para autenticação, gerenciamento de banco de dados, roteamento de URLs e APIs RESTful. Com Django, é possível desenvolver soluções backend seguras e eficientes, garantindo a integridade dos dados e o desempenho das operações. Utilização no Projeto: Django será utilizado como o backend principal para o aplicativo mobile, gerenciando a lógica de negócios, o armazenamento de dados e a criação de APIs para integração com dispositivos Bluetooth. Django oferecerá uma estrutura segura e escalável para manipular dados de usuários e dispositivos, além de garantir a implementação de funcionalidades como autenticação e controle de acesso. A integração com bibliotecas de Python facilitará o processamento de dados e a análise de informações coletadas, garantindo que o backend ofereça suporte eficiente e confiável ao aplicativo mobile.

Machine Learning - Machine Learning (ML), ou aprendizado de máquina, é uma tecnologia central no projeto, permitindo que o sistema analise dados, reconheça padrões e tome decisões automaticamente. No contexto desta aplicação, o ML será utilizado para melhorar a experiência do usuário e otimizar o funcionamento dos dispositivos conectados. Por meio da análise de padrões de uso, o sistema será capaz de identificar as preferências individuais do usuário, como configurações frequentes de áudio ou hábitos relacionados à saúde, e oferecer recomendações personalizadas.

Além disso, o aprendizado de máquina permitirá a previsão de necessidades do usuário em tempo real, ajustando automaticamente configurações como equalização de áudio ou emissão de alertas relacionados a métricas obtidas nos sensores dos wearables. Outra funcionalidade importante é a detecção de anomalias, onde algoritmos de aprendizado não supervisionado identificarão comportamentos incomuns, como falhas em dispositivos ou métricas fora do padrão esperado, acionando ações corretivas de forma imediata.

Com o uso de frameworks avançados como TensorFlow ou PyTorch, o projeto empregará modelos supervisionados e não supervisionados para processar grandes volumes de dados de maneira eficiente e com baixa latência, garantindo um sistema robusto, adaptável e em constante evolução. O Machine Learning, assim, desempenha um papel essencial ao alinhar o projeto às demandas de personalização, automação e inteligência da Indústria 4.0.

4.5 Arquitetura da Solução:

O desenvolvimento de um aplicativo móvel para Android e iOS, o qual permite o pareamento de dispositivos wearables, como fones de ouvido inteligentes, caixas de som e dispositivos de monitoramento de bem-estar, envolve uma série de etapas bem estruturadas, que abrangem desde a concepção da ideia até a entrega do produto. Esse tipo de aplicativo combina funcionalidades de controle de áudio, monitoramento de treinos e coleta de dados de wearables, integrando-se também com serviços externos como Google Fit e Strava. A Figura abaixo apresenta a arquitetura de funcionamento do aplicativo mobile, sua integração com APIs de terceiros e a sincronização com um servidor para salvamento dos dados individualizados.

Figura 3 - Arquitetura de funcionamento do aplicativo mobile.

A primeira etapa é o planejamento e definição do escopo. Nesse momento, é necessário identificar as necessidades do público-alvo e as funcionalidades principais do aplicativo. Para um app focado em wearables, isso inclui o pareamento com dispositivos, sincronização de dados, interface intuitiva para controle de áudio e visualização de métricas de sensores. Também é importante mapear quais serviços de terceiros serão integrados, como APIs de saúde e fitness.

Com o escopo definido, a fase de design começa. Aqui, é desenvolvido o protótipo do aplicativo, incluindo a interface do usuário (UI) e a experiência do usuário (UX). O objetivo é garantir que o app seja visualmente atraente, intuitivo e funcional. A interface deve permitir que os usuários configurem seus dispositivos, visualizem dados de sensores e controlem funcionalidades como reprodução de áudio de forma simples. Com base nos objetivos do projeto, através da utilização de software para design de interfaces chamado Figma, foi idealizado uma série de interfaces para apresentação desses dados de wearables e configuração dos dispositivos Lity e de outros parceiros, com a criação de um ambiente integrado para saúde.

Para alcançar os objetivos estabelecidos e garantir o sucesso do projeto, serão aplicadas as tecnologias apresentadas por meio das metodologias ágeis Scrum e Waterfall. Essa abordagem se dará pela divisão do cronograma em atividades específicas e pela organização da equipe em grupos de desenvolvimento, sendo eles: Android, IOS e Back -End.

Figura 4 - Design aplicativo mobile.

O desenvolvimento técnico é dividido em várias camadas. Para aplicativos híbridos que funcionam tanto em Android quanto em iOS, frameworks como Flutter ou React Native podem ser usados para compartilhar grande parte do código. Esse desenvolvimento é dividido em três principais camadas:

- Camada de apresentação (Presentation): Envolve a criação da interface gráfica do usuário e a lógica de apresentação, como transições de telas e exibição de dados em tempo real. Nesta camada, é crucial garantir que os elementos visuais sejam consistentes entre as duas plataformas, respeitando suas diretrizes específicas (Material Design no Android e Human Interface Guidelines no iOS).

- Camada de negócios (Business): Aqui é implementada a lógica do aplicativo, como o fluxo de pareamento dos dispositivos wearables, a sincronização de dados e a integração com APIs de terceiros. Essa camada gerencia também a segurança do app, garantindo que os dados pessoais dos usuários sejam protegidos.

- Camada de dados (Data): Responsável por gerenciar o armazenamento e a recuperação de informações. Para um app como este, é necessário combinar o armazenamento local, usado para dados acessados com frequência, e o armazenamento remoto, que centraliza as informações no servidor. Além disso, é implementada a comunicação com dispositivos wearables via Bluetooth ou Wi-Fi e a integração com plataformas de saúde, como Google Fit e Strava.

O backend desempenha um papel fundamental, servindo como um ponto central para processamento de dados e integração com serviços externos. Ele é responsável por armazenar informações de saúde e treinos, realizar análises, gerenciar usuários e enviar notificações. APIs REST ou GraphQL são comumente utilizadas para conectar o backend ao aplicativo móvel.

Durante o teste e validação, o app é submetido a rigorosos testes em ambas as plataformas para garantir que funcione corretamente em uma ampla variedade de dispositivos. Isso inclui testes de desempenho, usabilidade, compatibilidade com diferentes wearables e segurança. Por fim, o aplicativo é lançado nas lojas (Google Play Store e Apple App Store), seguido de um trabalho contínuo de manutenção e melhorias com base no feedback dos usuários. Atualizações regulares garantem que o app permaneça compatível com novos dispositivos, versões de sistemas operacionais e evoluções nas APIs de terceiros, através de uma estrutura previamente configurada de CI/CD para implementações contínuas no código-fonte.

Esse processo estruturado permite desenvolver um aplicativo robusto e eficiente, que atenda às necessidades dos usuários, oferecendo uma experiência rica e integrada com dispositivos wearables e plataformas de saúde.

# 5.	ESTRATÉGIAS

O projeto será executado através de Convênio firmado entre as instituições Universidade do Estado do Amazonas (UEA) com a interveniência financeira da FUNDAÇÃO DE APOIO (FADECT), que contarão com todo apoio técnico da empresa Salcomp para prestação de informações necessárias para o bom andamento da pesquisa. Esta integração possibilitará a eliminação ou mitigação de ruídos de comunicação, acelerando a execução. A FADECT será responsável por um conjunto de tarefas que tem como objetivo apoiar as demais atividades do projeto e garantir cumprimento de todas as regras, resoluções e legislação por parte da UEA. A FADECT atuará principalmente na gestão, planejamento e controle dos recursos financeiros e humanos, gestão da alocação das horas dos bolsistas para que não ocorra super alocação de horas entre os projetos, alinhamento das atividades realizadas para garantir conformidade com o estabelecido em Convênio/Termo Aditivo/Plano de Trabalho/Contratos, normas e políticas envolvidas no projeto. Será atribuição desses profissionais as atividades relacionadas a gestão de contrato, pessoas, contas a pagar e receber, faturamento, financeiro, compras, infraestrutura, logística, departamento de pessoal, tesouraria, requisitos legais através da assessoria jurídica e contábil no tocante a área de PD&I e escritório de projetos de PD&I se responsabilizando por todas as áreas que envolverão a administração de recursos dentro do projeto.

Estas atividades são consideradas indiretas e consequentemente estão associadas a todos os projetos do período e seus custos serão distribuídos de forma proporcional às horas trabalhadas na forma de rateio, elas são executadas por área organizacional dedicada à Gestão de PD&I voltadas para todas as fases do ciclo de vida dos projetos. O projeto será executado na Universidade do Estado do Amazonas - Escola Superior de Tecnologia - EST no prédio Núcleo de Robótica e Automação. O mesmo será executado por alunos de graduação, especialização, pós, por professores doutores, mestres, especialistas, renomados em suas respectivas áreas, das mais diversas engenharias com vasta experiência em docência, bem como, frequentes publicações em periódicos de relevância agregando multiplicidade de competências e valores complementares visando maior integração e setorização de tarefas de desenvolvimento com a composição de diferentes times, o que possibilitará a otimização do resultado final a ser obtido.

# 6.	PLANO DE AÇÃO

Nome Atividade 1: Planejamento, coordenação e gestão do projeto.

Descrição: Esta atividade está relacionada às etapas de inicialização e gerência do projeto. Divide se em:

- 1.1 Contratações e Aquisições:  Nesta fase, as demandas de contratação dos serviços serão minuciosamente especificadas e detalhadas. Além disso, ocorrerá a elaboração do cronograma de aquisições, marcando o início das solicitações. Durante esse processo, o mapa de orçamentos será recebido, e a escolha do fornecedor que atenda aos requisitos estabelecidos será efetuada. Após a conclusão das aquisições, será conduzido o atestamento das notas fiscais como parte integrante do processo de execução financeira. Este procedimento garante a conformidade dos produtos ou serviços recebidos com as especificações inicialmente estabelecidas. Por fim, será realizado o replanejamento das despesas mensalmente

- 1.2 Realizar a contratação ou alocar equipe para o projeto:  Nesta etapa, o enfoque está na gestão de Recursos Humanos (RH) do projeto, envolvendo a realização de entrevistas criteriosas com candidatos aptos para o desenvolvimento das atividades propostas. Essa fase inclui a condução de processos seletivos com o intuito de identificar profissionais qualificados e alinhados às necessidades do projeto. Finalmente, será realizada a coleta e o envio das documentações necessárias dos candidatos.

- 1.3 Gerenciar e coordenar equipe contratada:  Nesta fase do projeto, os membros da equipe serão devidamente orientados quanto às suas funções e atividades específicas. Essa orientação é essencial para garantir que cada membro compreenda claramente suas responsabilidades, contribuindo assim para a eficiência global do projeto. Simultaneamente, será realizado um levantamento das lacunas de conhecimento presentes na equipe. Isso inclui identificar áreas em que os membros possam necessitar de capacitação adicional, promovendo uma imersão mais profunda nos temas relevantes ao projeto e assegurando um alinhamento consistente de conhecimento entre todos os participantes. Além disso, serão implementadas estratégias de gerenciamento de risco, abordando tanto os riscos técnicos quanto operacionais, de pessoas e financeiros, assegurando a identificação precoce de possíveis ameaças ao andamento do projeto e a aplicação de medidas corretivas. Posteriormente, as equipes serão alocadas nas atividades conforme suas competências e habilidades específicas. Essa alocação estratégica visa otimizar o desempenho global da equipe, garantindo que cada membro contribua da melhor maneira possível para o sucesso do projeto. O gerenciamento de risco de pessoas será focado no monitoramento contínuo das interações e desempenho individual, com ações preventivas para mitigar riscos de desmotivação ou falta de alinhamento. Além disso, a coordenação do apontamento de horas nas atividades será realizada para monitorar e registrar o tempo dedicado a cada tarefa. Essa prática contribui para uma gestão eficiente do tempo e recursos, fornecendo dados valiosos para futuras avaliações de desempenho e planejamento, bem como para o controle financeiro do projeto, permitindo ajustes orçamentários conforme a evolução das atividades.

Justificativa:  A atividade de planejamento, coordenação e gestão do projeto é essencial para o sucesso do desenvolvimento do aplicativo mobile multiplataforma de gerenciamento de dispositivos Bluetooth. Ela envolve a elaboração de um plano de trabalho detalhado, contratação de profissionais especializados, aquisição de ferramentas e modernização do espaço físico com infraestrutura adequada. A equipe será organizada com responsabilidades claras, e o progresso será acompanhado por meio de reuniões periódicas e relatórios regulares. Essa abordagem estruturada garante uma execução eficiente, alinhada aos objetivos do projeto, promovendo entregas de qualidade e atendendo às necessidades dos usuários de forma eficaz.

Data de Início: M1 – Maio 2025

Data de Fim:  M8 – Dezembro 2025

Nome Atividade 2: Pesquisa Científica e Desenvolvimento.

Descrição: Esta atividade está relacionada ao desenvolvimento em si do projeto. Divide-se em:

- 2.1 Desenvolvimento Aplicativo Android: Nesta etapa do projeto, o foco estará voltado para a criação e implementação do aplicativo na plataforma Android. O processo começa com o levantamento de requisitos específicos e a definição das funcionalidades essenciais que serão oferecidas aos usuários. A escolha da linguagem Kotlin e do toolkit Jetpack Compose permitirá uma abordagem moderna e eficiente para o desenvolvimento da interface de usuário, garantindo responsividade e uma experiência intuitiva.

Após a definição dos requisitos, inicia-se a prototipagem das telas e o desenvolvimento dos módulos de configuração e gerenciamento de dispositivos Bluetooth. Durante esta fase, serão realizadas simulações e testes unitários para validar a funcionalidade de cada componente, identificando possíveis problemas e garantindo a estabilidade do sistema. A integração com APIs e serviços externos será implementada para garantir compatibilidade com dispositivos de outros fabricantes. A etapa final compreende testes de usabilidade e desempenho para assegurar que o aplicativo Android funcione conforme esperado em diferentes dispositivos e versões do sistema operacional.

- 2.2 Desenvolvimento Aplicativo IOS: Esta atividade se concentra no desenvolvimento da versão do aplicativo para dispositivos iOS. A fase inicial envolve o levantamento de requisitos específicos e o design das interfaces de usuário, seguindo as diretrizes de design da Apple para garantir uma experiência consistente e intuitiva. A implementação será feita utilizando Swift e o framework SwiftUI, permitindo a criação de interfaces declarativas e responsivas. Durante o desenvolvimento, serão aplicadas ferramentas de simulação e testes automatizados para garantir que os componentes do aplicativo funcionem de forma eficiente e livre de erros. Serão realizados ajustes contínuos na interface e nas funcionalidades para atender aos requisitos do projeto e às expectativas dos usuários finais. A integração com APIs será implementada para permitir o gerenciamento de dispositivos Bluetooth de diferentes fabricantes. Por fim, serão conduzidos testes de compatibilidade, usabilidade e desempenho para garantir que o aplicativo iOS ofereça uma experiência de alta qualidade em iPhones.

- 2.3. Desenvolvimento Back-End: O desenvolvimento do backend é essencial para fornecer suporte às funcionalidades do aplicativo mobile, garantindo comunicação eficiente e segura entre o frontend e os dispositivos Bluetooth. Nesta fase, inicia-se o levantamento de requisitos para definir a arquitetura do servidor e as APIs necessárias. A implementação será realizada em Python com o framework Django, devido à sua robustez, escalabilidade e segurança. O desenvolvimento incluirá a criação de endpoints para gerenciamento de dados, autenticação de usuários e integração com dispositivos Bluetooth via APIs externas. Serão aplicadas práticas de segurança, como criptografia de dados e controle de acesso, para proteger as informações dos usuários. O banco de dados será projetado para armazenar as configurações dos dispositivos e os dados gerados pelo aplicativo, garantindo eficiência e integridade. A fase final compreende testes rigorosos de desempenho, segurança e escalabilidade, com o objetivo de assegurar que o backend possa suportar um grande volume de requisições simultâneas e manter a estabilidade do sistema.

Justificativa: O desenvolvimento integrado dos aplicativos Android e iOS, juntamente com o backend, é fundamental para oferecer uma solução completa, robusta e multiplataforma para o gerenciamento de dispositivos Bluetooth. O aplicativo Android, desenvolvido com Kotlin e Jetpack Compose, garante uma experiência eficiente e otimizada para dispositivos que utilizam o sistema operacional da Google. Da mesma forma, a versão iOS, implementada com Swift e SwiftUI, assegura que usuários de dispositivos Apple tenham uma interface intuitiva e consistente. Já o backend, desenvolvido em Python com o framework Django, fornece uma infraestrutura segura, escalável e capaz de gerenciar a lógica de negócios, armazenar dados e fornecer APIs para os aplicativos. Esse conjunto de atividades garante uma solução tecnológica coesa e interoperável, atendendo às necessidades dos usuários de diferentes plataformas, promovendo integração eficiente com dispositivos de múltiplos fabricantes e assegurando desempenho e segurança em todas as etapas.

Data de Início:  M1 – Maio 2025

Data de Fim: M8 – Setemrbo 2025

Nome Atividade 3: Testes, Ajuste e Validação do Software.

Descrição:

- 3.1 Testes:  A atividade de testes para o desenvolvimento do aplicativo mobile multiplataforma (Android e iOS) e do backend é crucial para assegurar a qualidade, estabilidade e eficiência da solução final. Nessa etapa, serão realizadas verificações minuciosas para garantir que todas as funcionalidades especificadas estão operando corretamente, como a configuração e o gerenciamento de dispositivos Bluetooth, além da integração com APIs externas e a atualização em tempo real dos dispositivos. Os testes de desempenho irão medir os tempos de resposta das operações e a estabilidade do sistema em diferentes cenários de carga e demanda. Também serão feitos testes de compatibilidade para assegurar o funcionamento adequado em diversas versões dos sistemas operacionais Android e iOS, bem como em diferentes dispositivos móveis e versões de Bluetooth. Para proteger os dados dos usuários, serão aplicados testes de segurança, verificando possíveis vulnerabilidades e garantindo a integridade e criptografia das informações. A experiência do usuário será avaliada por meio de testes de usabilidade, identificando possíveis melhorias na interface e na navegação. Por fim, os testes de integração e interoperabilidade validarão a comunicação entre os aplicativos e o backend, bem como a compatibilidade com dispositivos Bluetooth de diferentes fabricantes.

Justificativa:  Essa abordagem abrangente de testes justifica-se pela necessidade de entregar uma solução confiável, segura e eficiente. Garantir que todos os componentes funcionem corretamente e que a experiência do usuário seja fluida é essencial para o sucesso do projeto. Os testes identificam e corrigem problemas antes da entrega final, mitigando riscos e garantindo que o aplicativo atenda às expectativas dos usuários e aos requisitos técnicos estabelecidos.

Data de Início:  M6 – Outubro 2025

Data de Fim:  M8 – Dezembro 2025

Nome Atividade 4:  Integração, Treinamento, Implementação e Homologação do projeto

Descrição: Esta atividade está relacionada à integração, treinamento, implementação e homologação do sistema desenvolvido. Divide-se em:

- 4.1 Treinamento e Implementação: Nesta etapa, ocorrerá o treinamento das equipes responsáveis por utilizar a ferramenta em campo. O objetivo é capacitar os profissionais para uma utilização eficaz e eficiente da solução. Além do treinamento, será estabelecida uma comunicação contínua com esses profissionais, assegurando que estejam devidamente apoiados e que os serviços de assistência técnica necessários estejam prontamente disponíveis.

- 4.2 Entrega dos aplicativos e Homologação: Nesta fase final do projeto, será executado o termo de entrega, formalizando o encerramento do projeto. Isso inclui a obtenção do termo de aceite ou homologação do produto ou projeto por parte do cliente

Justificativa: As atividades de Treinamento e Implementação e Entrega dos Aplicativos e Homologação são fundamentais para garantir o sucesso e a efetividade da solução desenvolvida. O treinamento visa capacitar os profissionais responsáveis pelo uso do aplicativo, assegurando que eles estejam aptos a utilizar todas as funcionalidades de forma eficiente. Essa etapa é crucial para promover a autonomia dos usuários, evitar erros operacionais e assegurar a adoção plena da solução. Além disso, a comunicação contínua com os profissionais treinados e a disponibilidade de assistência técnica garantem suporte adequado durante a fase inicial de uso, minimizando possíveis dificuldades e maximizando o aproveitamento das ferramentas oferecidas.

Data de Início:  M6 – Outubro 2025

Data de Fim:  M8 – Dezembro 2025

# 7. CICLO DE VIDA DO PROJETO

7.1 Iniciação

A fase de iniciação do projeto começará com a definição da ideia central, objetivos, justificativas, motivações, prazos e viabilidade técnica e econômica. Será essencial considerar a complexidade de integrar uma equipe multidisciplinar composta por profissionais de desenvolvimento de software, design de interface, segurança da informação e suporte técnico. Antes da elaboração do plano detalhado, o desafio será unir e coordenar essas diferentes especialidades em um único projeto, estabelecendo em qual unidade da ICT o desenvolvimento será executado.

7.2 Planejamento

Durante a etapa de planejamento, haverá um refinamento do escopo, cronograma, metas, orçamento, riscos, EAP e marcos do projeto. Serão definidas atividades paralelas, como contratações de profissionais especializados em desenvolvimento mobile e backend, aquisição de ferramentas e licenças de software, alocação da equipe para o projeto, gestão e coordenação das atividades dos membros da equipe e a geração de relatórios de progresso. Essa etapa garantirá uma estrutura organizada e eficiente para o desenvolvimento do aplicativo.

7.3 Execução do Projeto

A execução envolverá o levantamento de requisitos técnicos e funcionais para o aplicativo, incluindo funcionalidades específicas para gerenciamento de dispositivos Bluetooth e integração com APIs de fabricantes diversos. Serão desenvolvidos os aplicativos mobile para Android e iOS utilizando Kotlin, Jetpack Compose, Swift e SwiftUI, juntamente com o backend em Python com o framework Django. Durante essa fase, ocorrerá o desenvolvimento das funcionalidades principais, criação da interface intuitiva, implementação das integrações via API e mecanismos de segurança. Ainda nessa fase, serão realizados testes, ajustes e validações do sistema para assegurar que o aplicativo atenda aos requisitos estabelecidos. Serão feitas avaliações de desempenho, testes de usabilidade, compatibilidade, segurança e integração, garantindo que a solução funcione corretamente em diferentes dispositivos e cenários de uso.

7.4 Monitoramento dos Resultados - Integração das Frentes de Desenvolvimento

Durante todo o ciclo de vida do projeto, será realizado o monitoramento contínuo de todas as etapas e atividades por meio de ferramentas de gerenciamento, como Asana e GitHub, seguindo as metodologias ágeis definidas. Serão monitoradas atualizações, manutenções necessárias e o desempenho da equipe em tempo real. Avaliações periódicas garantirão que o progresso do projeto esteja alinhado com os objetivos e prazos estabelecidos, permitindo ajustes rápidos quando necessário.

7.5 Conclusão do Projeto e Avaliação dos Resultados

A fase de conclusão envolverá a integração final dos aplicativos mobile com o backend e os dispositivos Bluetooth. Será realizado o treinamento dos usuários finais para garantir o uso eficiente do sistema, seguido da implantação em ambientes reais, incluindo áreas de difícil acesso. O processo será concluído com a homologação do aplicativo, mediante a obtenção do termo de aceite por parte dos clientes e a entrega da documentação completa do projeto. Essa etapa assegurará que o sistema esteja pronto para uso e atenda plenamente às necessidades dos usuários e aos requisitos do projeto.

# 8.	RECURSOS HUMANOS

Tabela 1 - Composição do RH direto; separados quanto aos eixos de especificidade de demanda considerando a natureza e complexidade do projeto.

|  | Nome do Profissional | Formação Profissional | Função no Projeto | Horas Mensais |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MARIVAN SILVA GOMES | Doutorando | Professor Pesquisador - Coordenador do Projeto | 48 |
| 2 | RAILMA LIMA DE PAULA | Mestre | Professor Pesquisador - Desenvolvedor Engenharia de Processos | 50 |
| 3 | MARCELO MAIA DO NASCIMENTO | Mestre | Professor Pesquisador - Desenvolvedor Engenharia de Processos | 50 |
| 4 | KAUÊ MARTINS DE SOUZA | Mestrando | Aluno Bolsista Mestrando - Desenvolvedor Back End Senior | 71 |
| 5 | ALAN FERREIRA PINHEIRO TAVARES | Doutor | Aluno Bolsista Mestrando - Desenvolvedor Back End Senior | 50 |
| 6 | PAULO RODRIGO GOMES SANTANA | Graduando | Aluno Bolsista – Desenvolvedor Mobile Senior | 78 |
| 7 | FLÁVIO RAFAEL TRINDADE MOURA | Mestrando | Aluno Bolsista - Desenvolvedor Android Júnior | 44 |
| 8 | JEAN ARTHUR COSTA DIAS | Graduando | Aluno Bolsista - Desenvolvedor Back-End Júnior | 44 |
| 9 | MATHEUS PEDROSA DÁCIO | Bacharel | Aluno Bolsista - Desenvolvedor IOS Júnior | 44 |
| 10 | ANDRÉ DIAS DE LIMA MACHADO | Mestrando | Aluno Bolsista - Desenvolvedor IA | 43 |
|  | TOTAL HORAS MÊS |  |  | 523 |

Composição do RH direto deste projeto:

Profissional 1: Professor Pesquisador Coordenador Geral

Nome: Marivan Silva Gomes

Formação: Graduação Engenharia Elétrica, Teleinformática, Automação e Sistemas Aeroespaciais.

Titulação: Doutorando

Mini currículo: Possui graduação em Engenharias pela Universidade Federal do Amazonas (1994), Mestrado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal do Pará. Doutorando. Atualmente é professor da Universidade do Estado do Amazonas. Tem larga experiência na área de Engenharia Elétrica, Engenharia de Computação, Ciência da Computação, com ênfase em Sistemas de Telecomunicações, atuando principalmente nas seguintes áreas: Robótica, Visão Computacional, VANTs, Sistemas embarcados, Automação Industrial, Tecnologia Assistiva. Professor do Curso de Eng. Eletrônica, disciplinas: Desenvolvimento de Sistemas Embarcados com Inteligência Artificial.

Atividades a realizar: Participará das Atividades 1, 2, 3 e 4 do Plano de Ação. Será responsável por participar na elaboração e validação do plano de Trabalho do projeto de P&D; Garantirá a enquadrabilidade do projeto verificando a aderência do mesmo aos requisitos estabelecidos na lei da informática obedecendo ao EPA quanto ao Projeto, Atividades e Dispêndios. Coordenará, gerenciará e controlará a alocação dos dispêndios do projeto de Pesquisa e Desenvolvimento dentro dos Incisos/Rubricas corretas; Supervisionará e controlará a aplicação e a utilização regular dos recursos financeiros nas áreas de gestão de controle orçamentário; Participará na elaboração do Relatório Demonstrativo Anual de Prestação de Contas à SUFRAMA RD Técnico e RD Financeiro; Revisará a versão final do Relatório Demonstrativo Anual de Prestação de Contas à SUFRAMA RD Técnico e RD Financeiro para envio a Consultoria; Será responsável  por gerenciar a equipe quanto as decisões tomadas em reunião para o perfeito andamento do projeto; Intermediar as relações dentro dos projetos; Resolver os impedimentos e possíveis conflitos; Participar nas reuniões técnicas; Articular com todos os stakeholders para contenção de riscos no projeto. Gerenciar Riscos, Comunicação, Conflitos, Recursos Humanos, Estratégia, Auditoria de Aderência ao Plano, intermediar comunicação, participar de reuniões.

Profissional 2: Professor Pesquisador – Desenvolvedor Engenharia de Processos

Nome: Railma Lima de Paula

Formação: Bacharel em Administração e outras áreas correlatas ao projeto.

Titulação: Mestre

Mini currículo: Ensino Superior Completo. Mestrado profissional em Engenharia de Processos (Conceito CAPES 3) - Universidade Federal do Pará, UFPA. Especialização em Gestão de Pessoas e Coaching -Coaching como ferramenta estratégica para o desenvolvimento pessoal - Centro Universitário do Norte, UNINORTE. Graduação em Administração. Expertise em acompanhamento de projetos de pesquisa e desenvolvimento.

Atividades a realizar: Atuará nas Atividades 01, 02, 03 e 04 do Plano de Ação. Irá desenvolver, configurar e otimizar processos de desenvolvimento de softwares, desde o início até o lançamento e validação do projeto. Avaliará processos, coletando dados para fazer medições e interpretar dados. Irá desenvolver, executar, testar e atualizar sistemas e processos. Elaborará proposta de melhorias em processos, equipamentos, dispositivos e métodos, correção de tempos de fabricação de componentes de produtos e do produto final. Fará pesquisa para melhor aproveitamento da mão de obra e das matérias-primas. Realizará a análise dos dados gerados pelo sistema, interpretando as informações obtidas das imagens para sugerir diagnostico e rastrear doenças oftalmológicas. Participará do gerenciamento da integração do software com a nuvem para armazenamento das imagens e dados, viabilizando o acesso remoto e a atualização constante do sistema. Identificará e implementará tecnologias complementares que otimizem o desempenho do projeto, alinhando-o com os princípios da Indústria 4.0. Agendar e conduzir as reuniões técnicas para acompanhamento das atividades; Prestar suporte na avaliação do desempenho dos bolsistas; Realizar o apoio administrativo ao Coordenador do Projeto junto a interação com a Fundação de Apoio.

Profissional 3: Professor Pesquisador – Desenvolvedor Engenharia de Processos

Nome: Marcelo Maia do Nascimento

Formação: Bacharel em Engenharia Mecânica e outras áreas correlatas ao projeto.

Titulação: Mestre

Mini currículo: Possui especialização em Processos e Tecnologias de Fabricação Mecânica na Universidade do Estado do Amazonas - UEA. Possui Mestrado Profissional em Engenharia de Processos pela Universidade Federal do Pará UFPA, Pós-graduação em Engenharia de Manutenção Industrial e MBA em Gerenciamento de Projetos pelo Centro Universitário do Norte UNINORTE, é Bacharel em Engenharia Mecânica pelo UNINORTE. Atualmente é Professor Pesquisador no Núcleo de Robótica e Automação da Universidade do Estado do Amazonas - UEA e da Escola de Direito da UEA. Possui conhecimentos em gerenciamento de projetos com aplicação do framework Scrum e metodologias do PMBOK, possui conhecimentos em prospecção de projetos de automação, Indústria 4.0 e afins, conhecimento em elementos mecânicos e ferramentas de softwares para modelagem. Possui conhecimentos em ferramentas da qualidade e metodologias de produção. Possui experiência em coordenação de produção industrial e técnicas de qualidade. Atuou em diversos projetos de Pesquisa e Desenvolvimento como líder de projetos, gerente e desenvolvedor mecânico. Possui experiência em liderança de times multidisciplinares e inter-relação com stakeholders.

Atividades a realizar: Atuará nas atividades 1, 2, 3 e 4 do Plano de Ação, com foco em apoiar tanto o desenvolvimento dos aplicativos Android e iOS quanto na produção de artigos científicos. Irá colaborar na implementação de funcionalidades essenciais nos aplicativos, como a integração e o gerenciamento de dispositivos Bluetooth de diferentes marcas, utilizando frameworks específicos para cada plataforma. Participará de testes e validação de recursos implementados, contribuindo com insights para melhorias técnicas e de usabilidade. Além disso, auxiliará na coleta e organização de dados técnicos para os artigos científicos, revisará o conteúdo desenvolvido pela equipe e co-escreverá materiais acadêmicos e relatórios técnicos que detalhem os avanços e os resultados do projeto.

Profissional 4: Aluno Pesquisador Desenvolvedor Back End Sênior

Nome: Kauê Martins de Souza

Formação: Bacharel em Engenharia de controle e Automação e outras áreas correlatas ao projeto.

Titulação: Mestrando

Mini currículo: Ensino Superior Completo. Graduando em Engenharia de Controle e Automação, encontra-se na fase final do curso, com destaque pela dedicação acadêmica e participação ativa em projetos de pesquisa na Universidade Estadual do Amazonas (UEA). Ao longo do percurso acadêmico, adquiriu conhecimentos sólidos em sistemas de controle, automação e instrumentação, evidenciando capacidade de integração teórica e prática. Demonstra experiência significativa com linguagens de programação diversas, destacando-se na programação de sistemas embarcados, controle de processos e IAs.

Atividades a realizar: Atuará nas atividades 1, 2, 3 e 4 do Plano de Ação, com foco em realizar pesquisas científicas relacionadas à integração de dispositivos Bluetooth em plataformas móveis e suas aplicações práticas no gerenciamento de dispositivos de diferentes marcas, como Lity, Samsung, Motorola e Apple. Irá explorar frameworks e bibliotecas mais avançados e eficientes para comunicação Bluetooth em ambas as plataformas (Android e iOS), analisando performance, compatibilidade e possíveis limitações. Além disso, trabalhará na redação de artigos científicos detalhando os métodos, desafios e soluções encontradas durante o desenvolvimento do projeto, com ênfase na inovação tecnológica e contribuição para a área de tecnologia móvel.

Profissional 5: Professor Pesquisador - Desenvolvedor Back End Sênior

Nome: Alan Ferreira Pinheiro Tavares

Formação: Doutor em Engenharia Mecânica, com foco em Robótica e ênfase em Visão Computacional e Inteligência Artificial.

Titulação: Doutor

Mini currículo: Atua como professor convidado na Universidade do Estado do Amazonas (UEA) e como consultor doutor no Instituto de Tecnologia da Amazônia (CREATHUS). Possui experiência como desenvolvedor e líder técnico nas empresas Zions Vision e Acta Robotics, especializando-se em dispositivos robóticos, navegação autônoma, visão computacional, backend de sistemas web e gerencialmente de projetos de sistema. Concluiu seu doutorado na Universidade Estadual de Campinas (FEM-UNICAMP) na área de robótica e atuou como pesquisador convidado na Faculdade de Engenharia Mecânica da Universidade do Porto (FEUP-UP), em colaboração com a Startup Connect Robotics. Alan também possui título de M.Sc. em Engenharia Mecânica pela Universidade de Campinas, na área de Segurança Veicular, e é licenciado em Engenharia Mecatrônica pela Universidade Estadual do Amazonas (EST-UEA). Expertise com mais de 10 anos em robótica móvel, algoritmos de inteligência artificial para imagem, automação industrial e sistemas embarcados, além de experiência em desenvolvimento web backend. Também trabalhou em projetos e consultoria de automação industrial para a Samsung através de um acordo com a UEA. Alan foi revisor em eventos como o Congresso Nacional de Engenharia Mecânica (CONEM'2016) e o Congresso Brasileiro de Engenharia de Manufatura (COBEF'2017).

Atividades a realizar: Atuará nas atividades 1, 2, 3 e 4 do Plano de Ação, com foco em realizar pesquisas científicas relacionadas à integração de dispositivos Bluetooth em plataformas móveis e suas aplicações práticas no gerenciamento de dispositivos de diferentes marcas, como Lity, Samsung, Motorola e Apple. Irá explorar frameworks e bibliotecas mais avançados e eficientes para comunicação Bluetooth em ambas as plataformas (Android e iOS), analisando performance, compatibilidade e possíveis limitações. Além disso, trabalhará na redação de artigos científicos detalhando os métodos, desafios e soluções encontradas durante o desenvolvimento do projeto, com ênfase na inovação tecnológica e contribuição para a área de tecnologia móvel.

Profissional 6: Aluno Pesquisador Desenvolvedor Mobile Sênior

Nome: Paulo Rodrigo Gomes Santana

Formação: Graduando em Engenharia Controle e Automação

Titulação: Graduando

Mini currículo: Ensino Superior Completo. Graduando em Engenharia Eletrônica pela Universidade Estadual do Amazonas, possui mais de 4 anos de experiência em desenvolvimento mobile, com foco em Android e atuação em iOS e React Native. Especializado em Kotlin e Java, destaca-se na migração de sistemas legados e na implementação de soluções de segurança, como criptografia e integração com RASP. Domina ferramentas como Android SDK, Jetpack, MVVM, Firebase e CI/CD, entregando soluções nativas e multiplataforma de alta qualidade.

Atividades a realizar: Atuará nas atividades 1, 2, 3 e 4 do Plano de Ação. Desenvolverá funcionalidades comuns e compartilhadas para os aplicativos Android e iOS, assegurando consistência na integração e gerenciamento de dispositivos Bluetooth. Criará uma camada de abstração para a comunicação Bluetooth que possa ser usada por ambas as plataformas, integrará APIs externas necessárias para o projeto e desenvolverá testes automatizados para garantir a qualidade do código em ambos os aplicativos. Também documentará as implementações e auxiliará no alinhamento técnico entre os times Android e iOS.

Profissional 7: Desenvolvedor Android Junior

Nome: Flávio Rafael Trindade Moura

Formação: Graduando em Engenharia de Software

Titulação: Graduando

Mini currículo: Ensino Superior Completo. Graduado em Engenharia de Computação pela UFPA e atualmente está cursando Mestrado em Engenharia Elétrica no Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica (PPGEE) da mesma instituição. Complementa sua formação com ampla experiência em Inteligência Artificial, Aprendizado de Máquina e Visão Computacional, aplicados em diversos projetos acadêmicos e práticos para a indústria. Atua como cofundador e desenvolvedor da SIAPARSEC, além de ser pesquisador no Laboratório de Pesquisa Operacional (LPO) e no Laboratório de Sistemas Interativos Inteligentes (LIIS) da UFPA, com foco em modelos preditivos, aprendizado profundo e otimização de sistemas. Sua experiência profissional abrange desde o desenvolvimento de soluções de backend e frontend, até a implementação de modelos de IA em nuvem utilizando Docker, Kubernetes e OpenShift. Ele domina linguagens como Python, Dart e ferramentas como Flask, FastAPI, TensorFlow, PyTorch e OpenCV, o que lhe confere ampla capacidade técnica em diversos projetos de automação e otimização. Com uma forte capacidade de resolução de problemas, adaptabilidade e trabalho colaborativo, se destaca pela capacidade de traduzir conceitos complexos de IA e software em soluções práticas, otimizando sistemas para tomada de decisões inteligentes e integração eficiente de IA.

Atividades a realizar: Atuará nas atividades 1, 2, 3 e 4 do Plano de Ação. Irá desenvolver o aplicativo Android para gerenciamento de dispositivos Bluetooth, garantindo compatibilidade com diferentes modelos de dispositivos, incluindo Lity, Samsung e Motorola. Implementará a comunicação Bluetooth no app utilizando APIs nativas do Android (BluetoothManager e BluetoothAdapter). Desenvolverá interfaces intuitivas e responsivas, realizar testes unitários e funcionais para validar a integração com dispositivos Bluetooth, documentará as implementações realizadas no ambiente Android e criará guias de uso e manutenção.

Profissional 8: Desenvolvedor Back End Junior

Nome: Jean Arthur Costa Dias

Formação: Graduando em Engenharia de Computação

Titulação: Graduando

Mini currículo: Graduando em Engenharia da Computação pela Universidade Federal do Pará (UFPA). Integrante do Laboratório de Pesquisa Operacional (LPO) e do Grupo de Pesquisa de Integração Biosfera-Atmosfera e Micrometeorologia na Amazônia (IBAMA). Atua nas áreas de inteligência artificial e ciência de dados, com ênfase em aprendizado de máquina, redes neurais artificiais, sensoriamento remoto, análise de séries temporais e visão computacional. Possui ampla experiência em projetos de pesquisa científica, com foco no desenvolvimento de ferramentas baseadas em inteligência artificial, especialmente nas áreas de segmentação de imagens e estimação de valores futuros. Tem domínio das linguagens Python e R, com experiência nas bibliotecas PyTorch, OpenCV, Flask e Django; ferramentas de otimização de hiperparâmetros como Optuna e métodos de otimização bayesiana; além de criação de dashboards com Power BI. Possui conhecimentos básicos em desenvolvimento web (HTML, CSS e JavaScript) e competência na utilização de bancos de dados relacionais, como MySQL e Oracle. Tem especial interesse na aplicação de metodologias avançadas de ciência de dados para análise de dados e desenvolvimento de soluções baseadas em aprendizado de máquina.

Atividades a realizar: Atuará nas atividades 1, 2, 3 e 4 do Plano de Ação. Definirá a arquitetura geral dos aplicativos Android e iOS, assegurando a integração eficiente dos dispositivos Bluetooth com os aplicativos. Trabalhará no design de soluções escaláveis e seguras para a comunicação entre os dispositivos e os aplicativos, além de implementar boas práticas de segurança para proteger os dados transmitidos. Documentará a arquitetura proposta, criando guias técnicos para implementação e manutenção, e supervisionará a implementação do sistema pelos desenvolvedores, garantindo a qualidade e consistência da solução final.

Profissional 9: Desenvolvedor IOS Junior

Nome: Matheus Pedrosa Dácio

Formação: Bacharel

Titulação: Bacharel em Engenharia Eletrônica

Mini currículo: Bacharel em Engenharia Eletrônica pela Escola Superior de Tecnologia (EST) da Universidade do Estado do Amazonas (UEA). Possui experiência na área de Tecnologia da Informação e Comunicação, com ênfase em Sistemas para Internet, Arquitetura de Software, Sistemas Embarcados, Ciência de Dados, Automação de Processos e Inteligência Artificial.

Atividades a realizar: Atuará nas atividades 1, 2, 3 e 4 do Plano de Ação, com foco no desenvolvimento de funcionalidades avançadas para o aplicativo iOS e na realização de pesquisas sobre tecnologias emergentes no ecossistema Apple. Irá explorar e implementar recursos inovadores utilizando frameworks como Core Bluetooth, SwiftUI e Combine, garantindo integração eficiente com dispositivos Bluetooth de diferentes marcas, incluindo Lity, Apple e Samsung. Também realizará estudos comparativos sobre desempenho, consumo de energia e confiabilidade em dispositivos iOS, contribuindo para a otimização do aplicativo. Além disso, documentará as descobertas e avanços obtidos durante o projeto, participando da criação de artigos científicos e relatórios técnicos que evidenciem a aplicação prática das tecnologias pesquisadas.

Profissional 10: Aluno Bolsista - Desenvolvedor IA

Nome: André Dias de Lima Machado

Formação: Mestre em Engenharia Elétrica

Titulação: Mestre

Mini currículo: Possui graduação em Engenharia Mecatrônica pela Universidade do Estado do Amazonas (2013), Pós-graduação em Desenvolvimento de Jogos Eletrônicos, Mestrado em Engenharia Elétrica. Possui mais de 5 anos de experiência como coordenador de projetos de PD&I nas áreas de Robótica, Mecatrônica e Automação, com ênfase em Robótica móvel e Processamento Digital de Imagens.

Atividades a realizar: Atuará nas atividades 1, 2, 3, 4 e 5 do Plano de Ação. Será responsável pela orientação e desenvolvimento da solução tecnológica para gerenciamento de dispositivos Bluetooth. Sua expertise será essencial para garantir que o aplicativo, multiplataforma, tenha uma interface intuitiva, eficiente e compatível com dispositivos de diferentes fabricantes, como fones TWS, caixas de som e smart rings. Ele supervisionará a integração via API, assegurando compatibilidade com dispositivos de terceiros, além de garantir a implementação de mecanismos de segurança e diagnóstico automatizado. O professor também contribuirá para a adaptação do sistema para multilinguagem e acessibilidade, promovendo uma experiência de usuário otimizada e alinhada aos princípios da Indústria 4.0.

# 9.	INDICADORES DE RESULTADOS

Tabela 2 – Indicadores de Resultados

| (X) Processo de inovação científica e/ou tecnológica | (X) Publicação científica e tecnológica elaborada | ( ) Tecnologias Sociais (Etnoconhecimento) |
| --- | --- | --- |
| ( ) Protótipos com inovação científica e / ou tecnológica | ( ) Publicação científica e tecnológica elaborada apresentada publicamente em eventos científicos Congressos ou Seminários | ( ) Patente verde no INPI |
| ( ) Novo Produto com inovação científica e/ou tecnológica | ( ) Publicação científica e tecnológica elaborada e divulgadas em periódicos nacional e internacional | ( ) Sociobiodiversidade |
| ( ) Serviço com inovação científica e/ou tecnológica | (x) Profissionais formados ou capacitados para atendimento aos objetivos do Plano de PD&I Anual da Empresa | ( ) Conservação dos Ecossistemas |
| (X) Programa de Computador com inovação científica e/ou tecnológica | ( ) Profissionais formados ou capacitados em um Curso formal, nível de pós-graduação ou certificação externa, com mínimo de 320 horas | ( ) Economia circular |
| ( ) melhoria das condições de emprego e renda e promoção da inclusão social. | ( ) Profissionais formados ou capacitados em um Curso formal, nível superior ou com certificação externa à empresa com mínimo de 160 horas | ( ) Outros indicadores |
| ( ) Concessão de Co titularidade ou de participação entre os entes | ( ) Profissionais formados ou capacitados em um Curso formal, nível técnico, com certificação e externo à empresa |  |
| ( ) Patentes Depositadas | ( ) Profissionais formados ou capacitados em um grau de transdisciplinaridade da formação, quantos eixos do Book of Knowledge (BOK) são incluídos na formação (tecnologias disruptivas, soft skills e práticas legais, éticas e sociais) |  |

# 10. 	CARACTERÍSTICAS INOVADORAS

O desenvolvimento deste projeto apresenta diversas características inovadoras que o diferenciam de soluções tradicionais, proporcionando maior eficiência, personalização e inteligência para o gerenciamento de dispositivos Bluetooth e monitoramento de métricas de saúde. Abaixo estão as principais inovações:

Integração Inteligente com Dispositivos Bluetooth e APIs de Terceiros.

O sistema incorpora inteligência artificial para otimizar a comunicação e gerenciamento de dispositivos Bluetooth, como fones TWS, headphones e smart rings. Além disso, a integração via API permite compatibilidade com dispositivos de outros fabricantes, expandindo o escopo de utilização e conectividade.

Monitoramento em Tempo Real com IA Avançada.

O projeto utiliza algoritmos de IA para analisar métricas de dados obtidos por meio de anéis inteligentes e padrões de uso em tempo real, fornecendo ajustes automáticos e recomendações personalizadas. Essa funcionalidade garante uma experiência otimizada, com insights imediatos sobre desempenho e saúde do usuário.

Processamento e Equalização de Áudio Automatizada.

O sistema apresenta uma abordagem inovadora para áudio, aplicando IA para identificar o tipo de conteúdo consumido e ajustar automaticamente as configurações de equalização. Além disso, oferece modos predefinidos (e.g., Rock, Filmes, Games), garantindo uma experiência sonora adaptada ao contexto.

Interface de Usuário Prática e Intuitiva.

Desenvolvido com linguagens nativas para dispositivos móveis (Kotlin e Swift), o sistema proporciona uma interface moderna e responsiva, facilitando a navegação e a configuração de dispositivos. A personalização da interface e o suporte multilinguagem reforçam a acessibilidade e adaptabilidade do projeto.

Segurança e Privacidade Avançadas.

O sistema implementa criptografia de ponta e práticas alinhadas às regulamentações de proteção de dados (e.g., LGPD, GDPR), além de utilizar IA para detecção de acessos não autorizados. Essa abordagem garante proteção total das informações dos usuários.

Conformidade com os princípios da Indústria 4.0.

Alinhado aos conceitos da Indústria 4.0, o projeto integra conectividade inteligente, automação e análise de dados em tempo real, promovendo uma solução eficiente e preparada para o futuro. Essa abordagem coloca o usuário no centro de um ecossistema conectado e inteligente.

10.1 Grau de novidade:

( X )  produtos

(    )  processos

(    )  serviços

10.2 Indique se a inovação tecnológica também leva à inovação no processo de negócio:

(X)  Produção de bens e serviços

(   )  Distribuição e logística

(   )  Marketing e vendas

# 11. 	RESULTADOS ESPERADOS

O projeto resultará no desenvolvimento de uma aplicação mobile multiplataforma, disponível para Android e iOS, projetada especificamente para operar com um hardware dedicado ao cliente. Essa aplicação será o ponto central de gerenciamento, configuração e monitoramento, promovendo uma integração inteligente e alinhada aos princípios da Indústria 4.0, onde conectividade, automação e análise em tempo real são prioridades.

Além de garantir uma interação eficiente com o hardware principal, a aplicação permitirá a conexão com equipamentos de diferentes fornecedores utilizando APIs padronizadas. Essa funcionalidade será fundamental para ampliar a interoperabilidade entre dispositivos, simplificar a integração de novos equipamentos e consolidar um ecossistema conectado e escalável. Essa abordagem facilita a gestão integrada e reduz barreiras tecnológicas, alinhando-se à evolução do mercado de dispositivos inteligentes.

O sistema também implementará um monitoramento avançado de saúde por meio dos dados coletados por anéis inteligentes, permitindo o acompanhamento em tempo real de métricas como frequência cardíaca, qualidade do sono, níveis de atividade física e saturação de oxigênio. Esse monitoramento promoverá uma gestão proativa da saúde e destacará a aplicação como uma solução inovadora, alinhada aos conceitos de conectividade e automação da Indústria 4.0.

Como parte dos resultados, está prevista também a publicação de artigos científicos detalhando as metodologias, tecnologias aplicadas e os resultados obtidos durante o desenvolvimento do projeto. Esses artigos contribuirão para o avanço do conhecimento técnico-científico nas áreas de inteligência artificial, saúde conectada e integração de dispositivos na Indústria 4.0, promovendo a disseminação de práticas inovadoras e fortalecendo o impacto acadêmico e tecnológico do projeto

# 12. 	CRONOGRAMA

| # | Atividades | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ATIVIDADE 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Detalhar o Plano de Trabalho do projeto |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Contratações e Aquisições |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Realizar a contratação ou alocar equipe para o projeto |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Gerenciar e coordenar equipe contratada |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ATIVIDADE 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Desenvolvimento Back-end / API |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Desenvolvimento do Aplicativo Mobile |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Desenvolvimento do Aplicativo IOS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ATIVIDADE 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Testes |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ATIVIDADE 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Integração |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Entrega do Aplicativo e Homologação |  |  |  |  |  |  |  |  |

Figura 03 – Cronograma Técnico do Projeto.

# 13.	 DETALHAR OS PROBLEMAS E/OU DESAFIOS CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS DO PROJETO

A implementação de sistemas inteligentes para gerenciamento de dispositivos Bluetooth e monitoramento de métricas de saúde apresenta uma série de desafios tecnológicos, científicos e práticos, que demandam uma abordagem multidisciplinar para serem superados. Abaixo, destacam-se os principais problemas e desafios:

1.  Integração com Dispositivos de Diferentes Fabricantes

Garantir a interoperabilidade entre dispositivos Bluetooth de diferentes fabricantes é um desafio significativo, pois a diversidade de protocolos e APIs disponíveis dificulta a comunicação entre dispositivos heterogêneos. A relevância desse desafio reside no fato de que, sem uma integração eficiente, a experiência do usuário pode ser comprometida por incompatibilidades, limitações funcionais ou dificuldades de configuração. Em um cenário tecnológico onde a conectividade e a integração são fundamentais, superar essa barreira é essencial para criar um ecossistema mais acessível, funcional e adaptável. Para equacionar esse desafio, será desenvolvido um middleware capaz de traduzir protocolos distintos e permitir a comunicação eficiente entre dispositivos. O processo incluirá a criação de provas de conceito, testes de interoperabilidade e validações em ambientes reais, garantindo um desempenho robusto e confiável.

2. Processamento de Dados em Tempo Real

Coletar, processar e analisar grandes volumes de dados em tempo real, garantindo baixa latência e alta precisão, é um desafio tecnológico fundamental para sistemas conectados. A relevância desse desafio está na crescente demanda por respostas rápidas e precisas em aplicações críticas, como monitoramento de saúde e gerenciamento de dispositivos. Sem uma solução eficiente, atrasos no processamento podem comprometer a experiência do usuário e reduzir a confiabilidade do sistema. Para equacionar esse desafio, serão desenvolvidos algoritmos otimizados com foco em aprendizado de máquina para identificar padrões em tempo real. O processo incluirá validações em cenários de alta demanda, garantindo eficiência, estabilidade e a capacidade de lidar com grandes fluxos de dados.

- Personalização e Recomendação com Inteligência Artificial

A implementação de IA para personalizar configurações e oferecer recomendações baseadas no uso do usuário apresenta incertezas científicas e tecnológicas, principalmente no desenvolvimento de modelos capazes de identificar padrões individuais de forma eficiente e precisa. Esse desafio é relevante porque a personalização é um diferencial essencial para melhorar a experiência do usuário e aumentar a adesão ao sistema. Oferecer configurações ajustadas às preferências individuais não apenas agrega valor ao serviço, mas também destaca a solução em um mercado competitivo. Para equacionar esse desafio, serão utilizados modelos de aprendizado federado, que preservam a privacidade enquanto fornecem recomendações personalizadas. O sistema será avaliado por meio de provas de conceito e validações práticas para garantir sua eficácia e adequação às necessidades dos usuários.

4. Segurança e Privacidade dos Dados

Proteger dados sensíveis dos usuários é um desafio crítico em sistemas conectados, especialmente devido à crescente preocupação com a privacidade e à necessidade de conformidade com regulamentações como LGPD e GDPR. A relevância desse desafio reside no impacto direto que falhas de segurança podem causar na confiança do usuário e na adoção da tecnologia. Além disso, garantir a proteção de dados é essencial para prevenir acessos não autorizados e mitigar riscos de exposição de informações sensíveis. Para equacionar esse desafio, serão implementadas soluções avançadas de criptografia e autenticação multifator, além de realizar testes simulados de ataques para validar a robustez do sistema. Esse processo garantirá que a solução ofereça segurança confiável e atenda às expectativas de privacidade dos usuários.

5. Equalização Automática de Áudio

Ajustar configurações de áudio em tempo real, adaptando-se automaticamente ao tipo de conteúdo e ao ambiente, é um desafio tecnológico essencial para proporcionar uma experiência sonora otimizada e personalizada ao usuário. A relevância desse desafio está no impacto direto que uma equalização adaptativa pode ter na qualidade do consumo de áudio, tornando o uso de dispositivos mais envolvente e funcional. Essa funcionalidade não só aumenta a satisfação do usuário, como também diferencia a solução no mercado. Para equacionar esse desafio, serão implementados algoritmos baseados em aprendizado de máquina, capazes de identificar o contexto de uso, como músicas, filmes ou ambientes ruidosos, e ajustar a equalização de forma eficiente. Testes de campo serão realizados para validar a qualidade sonora em diferentes cenários, garantindo que o sistema ofereça uma experiência adaptada e de alta performance.

# 14.	 SOLUÇÃO PROPOSTA PARA OS DESAFIOS E/OU PROBLEMA CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS DO PROJETO

Para lidar com os desafios e problemas de precisão dos dados e integração com dispositivos vestíveis (wearables), as seguintes soluções serão implementadas:

1.Padronização de dados

Serão realizados estudos para validar cientificamente os métodos de cálculo das métricas de saúde. Ensaios clínicos e testes de laboratório serão conduzidos para comparar os resultados dos algoritmos com padrões médicos reconhecidos, garantindo maior precisão e confiabilidade.

2.Integração de APIs de dispositivos Wearables

A solução contará com a integração de APIs oficiais de dispositivos vestíveis e sensores, garantindo que os dados sejam capturados de forma padronizada e com alta precisão. Isso facilitará a compatibilidade com diferentes marcas e modelos de dispositivos.

3.Teste de desempenho contínuo

A solução incluirá uma fase contínua de testes com usuários reais, coletando feedback e ajustando os algoritmos conforme necessário. Isso garantirá que o sistema esteja sempre alinhado às necessidades dos usuários e às variações nas métricas de saúde.

# 15.	 ORÇAMENTO

| DESPESAS DO PROJETO | VALOR (R$) | % |
| --- | --- | --- |
| I - Programas de computador, máquinas, equipamentos, aparelhos e instrumentos, seus acessórios, sobressalentes e ferramentas, e serviços de instalação dessas máquinas e equipamentos utilizados na execução do projeto; | R$ 36.000,00 | 4,71% |
| II - Aquisição, implantação, ampliação ou modernização de infraestrutura física e de laboratórios de pesquisa, desenvolvimento e inovação e de ICTs; | R$ 0,00 | 0,00% |
| III - RH diretos envolvidos na execução do projeto | R$ 528.000,00 | 69,02% |
| III - RH indiretos envolvidos na execução do projeto | R$ 0,00 | 0,00% |
| IV - Serviços Técnicos de Terceiros; | R$ 0,00 | 0,00% |
| V - Mat. Consumo | R$ 0,00 | 0,00% |
| Total Dispêndios (I a V) | R$ 564.000,00 | 73,73% |
| VI - Outros dispêndios correlatos às atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação. | R$ 86.250,00 | 11,27% |
| Livros e Periódicos | R$ 0,00 | 0,00% |
| Treinamentos | R$ 0,00 | 0,00% |
| Viagens | R$ 0,00 | 0,00% |
| ISS | R$ 38.250,00 | 5,00% |
| Outros (Aluguel, Internet, Telefonia, Impostos Etc.) | R$ 48.000,00 | 6,27% |
| Total Dispêndios (I a VI) | R$ 650.250,00 | 85,00% |
| DOA (Despesas operacionais e Administrativas) | R$ 76.500,00 | 10,00% |
| Constituição de Reserva | R$ 38.250,00 | 5,00% |
| Total | R$ 765.000,00 | 100% |

DETALHAMENTO / DESCRIÇÃO TEXTUAL DAS DESPESAS

## I - Programas de computador, máquinas, equipamentos, aparelhos e instrumentos, seus acessórios, sobressalentes e ferramentas, e serviços de instalação dessas máquinas e equipamentos utilizados na execução do projeto;

| Descrição | Justificativa | Quant | Custo Unitário (R$) | Custo Total (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Computador | Necessário para que possa ser utilizado no desenvolvimento do projeto. O computador permitirá o uso de ferramentas específicas para programação, design de interface, testes em tempo real e validação de funcionalidades. Além disso, o computador suportará o desenvolvimento e a execução de diagnósticos automatizados, segurança dos dados e a integração com dispositivos de terceiros. Esse investimento garantirá agilidade, estabilidade e qualidade no processo de desenvolvimento, assegurando a entrega do sistema conforme os requisitos técnicos e funcionais. | 1 | R$ 14.000,00 | R$ 14.000,00 |
| Licença Apple para publicar | Adquirir uma licença para publicar na App Store é essencial para acessar o vasto mercado global do ecossistema Apple. Com ela, desenvolvedores podem usar ferramentas avançadas, como TestFlight e APIs exclusivas, além de garantir que seus aplicativos atendam aos altos padrões de qualidade e segurança exigidos pela plataforma. A licença também oferece suporte técnico, atualizações constantes e recursos para melhorar a experiência do usuário, como notificações push e compras no aplicativo. Além de proporcionar credibilidade, essa licença é um investimento estratégico para atingir um público diversificado e competir no mercado de aplicativos móveis com sucesso. Critério de Rateio: O projeto prevê o desenvolvimento de um aplicativo IOS, faz-se necessário a aquisição de uma licença para publicação na AppleStore. Embasamento Jurídico: A execução deste dispêndio está enquadrada no Art. 22, inciso I - programas de computador, máquinas, equipamentos, aparelhos e instrumentos, seus acessórios, sobressalentes e ferramentas, e serviços de instalação dessas máquinas e equipamentos utilizados na execução do projeto segundo o Decreto N. 10521/20, para fins de cumprimento das obrigações previstas no art. 5º e gastos realizados na execução ou contratação das atividades de que trata o art. 21. | 1 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 |
| Licença Android para publicar | Obter uma licença para publicar na Play Store é essencial para acessar o mercado global Android, garantindo visibilidade e credibilidade para o aplicativo. Com ela, desenvolvedores têm acesso a ferramentas para testes, relatórios e recursos de monetização, além de atualizações regulares para manter a compatibilidade com o sistema. Essa licença é um investimento estratégico para alcançar usuários e competir com sucesso no mercado de aplicativos móveis. Critério de Rateio: O projeto prevê o desenvolvimento de um aplicativo Android, faz-se necessário a aquisição de uma licença para publicação na PlayStore. Embasamento Jurídico: A execução deste dispêndio está enquadrada no Art. 22, inciso I - programas de computador, máquinas, equipamentos, aparelhos e instrumentos, seus acessórios, sobressalentes e ferramentas, e serviços de instalação dessas máquinas e equipamentos utilizados na execução do projeto segundo o Decreto N. 10521/20, para fins de cumprimento das obrigações previstas no art. 5º e gastos realizados na execução ou contratação das atividades de que trata o art. 21. | 1 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 |
| Celular Apple | Smartphone High End é um termo utilizado para descrever um smartphone de alta qualidade e desempenho premium. Geralmente, esses dispositivos possuem especificações avançadas, como processadores potentes, telas de alta resolução, câmeras de alta qualidade, armazenamento generoso e recursos adicionais, como suporte a redes 5G, carregamento rápido e materiais de construção premium. Eles são projetados para oferecer uma experiência de uso superior e atender às demandas de usuários que buscam o que há de mais avançado em termos de tecnologia móvel. Um dos resultados desse projeto de pesquisa são os APPs (Android e IOs) que poderão ser utilizados pelos usuários, esses APPs uma vez desenvolvidos serão disponibilizados nas lojas de aplicativos mobile (App Store, Play Store). Para que esse desenvolvimento aconteça faz-se necessário a aquisição de dispositivos mobiles de diferentes fabricantes e diferentes sistemas operacionais. Esses dispositivos (Smart Phones) deverão ter desempenho e funcionalidades para o pareamento dos dispositivos bluetooth. Critério de Rateio: Será necessário a aquisição de uma unidade de Smartphone para que seja utilizado para testar o aplicativo desenvolvido e suas funcionalidades de pareamento com os dispositivos bluetooth disponíveis de diferentes fabricantes. Os equipamentos serão utilizados neste projeto não havendo a necessidade de rateio entre outros projetos ou atividades. Embasamento Jurídico: À execução deste dispêndio está enquadrado no Art. 22, inciso V - materiais de consumo, segundo o Decreto N. 10521/20, para fins de cumprimento das obrigações previstas no art. 5º e gastos realizados na execução ou contratação das atividades de que trata o art. 21. | 1 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 |
| Celular Samsung | Smartphone High End é um termo utilizado para descrever um smartphone de alta qualidade e desempenho premium. Geralmente, esses dispositivos possuem especificações avançadas, como processadores potentes, telas de alta resolução, câmeras de alta qualidade, armazenamento generoso e recursos adicionais, como suporte a redes 5G, carregamento rápido e materiais de construção premium. Eles são projetados para oferecer uma experiência de uso superior e atender às demandas de usuários que buscam o que há de mais avançado em termos de tecnologia móvel. Um dos resultados desse projeto de pesquisa são os APPs (Android e IOs) que poderão ser utilizados pelos usuários, esses APPs uma vez desenvolvidos serão disponibilizados nas lojas de aplicativos mobile (App Store, Play Store). Para que esse desenvolvimento aconteça faz-se necessário a aquisição de dispositivos mobiles de diferentes fabricantes e diferentes sistemas operacionais. Esses dispositivos (Smart Phones) deverão ter desempenho e funcionalidades para o pareamento dos dispositivos bluetooth. Critério de Rateio: Será necessário a aquisição de uma unidade de Smartphone para que seja utilizado para testar o aplicativo desenvolvido e suas funcionalidades de pareamento com os dispositivos bluetooth disponíveis de diferentes fabricantes. Os equipamentos serão utilizados neste projeto não havendo a necessidade de rateio entre outros projetos ou atividades. Embasamento Jurídico: À execução deste dispêndio está enquadrado no Art. 22, inciso V - materiais de consumo, segundo o Decreto N. 10521/20, para fins de cumprimento das obrigações previstas no art. 5º e gastos realizados na execução ou contratação das atividades de que trata o art. 21. | 1 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 |
| Anel Lity | A aquisição de múltiplas unidades de anéis inteligentes é essencial para garantir a agilidade no desenvolvimento e validação do sistema, permitindo testes simultâneos em diferentes cenários e condições. Essa estratégia acelera a identificação de possíveis ajustes e melhorias durante o processo de implementação. Além disso, a disponibilidade de unidades adicionais possibilita a rápida substituição em caso de falhas ou desgaste, assegurando a continuidade do desenvolvimento sem interrupções. Um smart ring é uma ferramenta inovadora e discreta que desempenha um papel crucial em projetos de aplicativos voltados para o monitoramento de índices de saúde. Com sensores avançados integrados, ele permite a coleta contínua e precisa de dados como frequência cardíaca, nível de oxigenação no sangue, variabilidade da frequência cardíaca, qualidade do sono e atividades físicas. Esses dados são enviados diretamente para o aplicativo, fornecendo informações em tempo real e ajudando os usuários a acompanharem sua saúde de forma prática e eficiente. A portabilidade e o design discreto do anel tornam-no ideal para uso constante, garantindo a captura de métricas confiáveis ao longo do dia e durante o sono. Além disso, sua integração com algoritmos inteligentes do aplicativo possibilita análises detalhadas e recomendações personalizadas, contribuindo para a prevenção de problemas de saúde e incentivando hábitos mais saudáveis. Assim, um smart ring é um elemento essencial para o sucesso de projetos que buscam oferecer soluções tecnológicas acessíveis e eficazes no cuidado da saúde. Critério de Rateio: Será necessário a aquisição de duas unidades de Smart Ring Bluetooth para validação de uma repetibilidade mínima no pareamento dos dispositivos bluetooth Embasamento Jurídico: A execução deste dispêndio está enquadrada no Art. 22, inciso I - programas de computador, máquinas, equipamentos, aparelhos e instrumentos, seus acessórios, sobressalentes e ferramentas, e serviços de instalação dessas máquinas e equipamentos utilizados na execução do projeto segundo o Decreto N. 10521/20, para fins de cumprimento das obrigações previstas no art. 5º e gastos realizados na execução ou contratação das atividades de que trata o art. 21. | 2 | R$ 4.000,00 | R$ 8.000,00 |
| Fone Lity | A aquisição de múltiplas unidades de earbuds é fundamental para permitir um desenvolvimento mais rápido e eficiente do sistema, possibilitando testes paralelos em diferentes dispositivos e cenários de uso. Essa estratégia também facilita a identificação de inconsistências entre modelos ou configurações, garantindo maior precisão nos ajustes e validações. Além disso, a redundância de unidades assegura uma rápida recuperação em caso de falhas ou danos nos equipamentos, minimizando interrupções no processo de desenvolvimento e validação do projeto. Um fone TWS Bluetooth Lity é essencial para projetos de aplicativos que visam o pareamento e a personalização de dispositivos de áudio. Esses fones, totalmente sem fio, oferecem uma experiência auditiva moderna e prática, sendo amplamente utilizados pelos consumidores. Sua integração com um aplicativo permite o controle avançado de funcionalidades, como ajustes de equalização, modos de cancelamento de ruído, configurações de som ambiente e personalização de comandos de toque. O aplicativo também pode oferecer atualizações de firmware, garantindo melhorias contínuas e maior desempenho do dispositivo. Além disso, a conectividade Bluetooth facilita o pareamento rápido e estável com múltiplos dispositivos, proporcionando conveniência e compatibilidade. A combinação do fone TWS com um aplicativo dedicado transforma a experiência do usuário, entregando maior controle, qualidade de som aprimorada e funcionalidade personalizada, tornando-se um diferencial competitivo para projetos de dispositivos de áudio modernos. Critério de Rateio: Será necessário a aquisição de duas unidades de Fone TWS Lity Bluetooth para validação de uma repetibilidade mínima no pareamento dos dispositivos bluetooth Embasamento Jurídico: A execução deste dispêndio está enquadrada no Art. 22, inciso I - programas de computador, máquinas, equipamentos, aparelhos e instrumentos, seus acessórios, sobressalentes e ferramentas, e serviços de instalação dessas máquinas e equipamentos utilizados na execução do projeto segundo o Decreto N. 10521/20, para fins de cumprimento das obrigações previstas no art. 5º e gastos realizados na execução ou contratação das atividades de que trata o art. 21. | 2 | R$ 1.000,00 | R$ 2.000,00 |
| TOTAL |  |  |  | R$36.000,00 |

## II – Aquisição, implantação, ampliação ou modernização de infraestrutura física e de laboratórios de pesquisa, desenvolvimento e inovação e de ICTs;

Não se aplica.

## III – RH diretos envolvidos na execução do projeto

Uma vez que a ICT pública não possui a sua própria tabela de valor de bolsas, contará com a tabela de bolsa proposta pela Fundação de Apoio, gerada de tal forma que não ultrapasse o valor do teto constitucional STF.

| Profissional | Salário Base/Mês | Encargos e Benefícios / Mês | Total Custo no Mês | Custo p/ Hora | Total hs no Projeto | Custo Total |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Professor Pesquisador - Coordenador do Projeto | R$ 9.000,00 | R$ - | R$ 9.000,00 | R$ 187,51 | 384 | R$ 72.000,00 |  |
| Professor Pesquisador - Desenvolvedor Engenharia de Processos | R$ 7.000,00 | R$ - | R$ 7.000,00 | R$ 140,00 | 400 | R$ 56.000,00 |  |
| Professor Pesquisador - Desenvolvedor Engenharia de Processos | R$ 7.000,00 | R$ - | R$ 7.000,00 | R$ 140,00 | 400 | R$ 56.000,00 |  |
| Aluno Bolsista Mestrando - Desenvolvedor Back End Senior | R$ 10.000,00 | R$ - | R$ 10.000,00 | R$ 140,00 | 571 | R$ 80.000,00 |  |
| Aluno Bolsista Mestrando - Desenvolvedor Back End Senior | R$ 8.000,00 | R$ - | R$ 8.000,00 | R$ 160,00 | 400 | R$ 64.000,00 |  |
| Aluno Bolsista – Desenvolvedor Mobile Senior | R$ 7.000,00 | R$ - | R$ 7.000,00 | R$ 90,00 | 622 | R$ 56.000,00 |  |
| Aluno Bolsista - Desenvolvedor Android Júnior | R$ 4.000,00 | R$ - | R$ 4.000,00 | R$ 90,00 | 356 | R$ 32.000,00 |  |
| Aluno Bolsista - Desenvolvedor Back-End Júnior | R$ 4.000,00 | R$ - | R$ 4.000,00 | R$ 90,00 | 356 | R$ 32.000,00 |  |
| Aluno Bolsista - Desenvolvedor IOS Júnior | R$ 4.000,00 | R$ - | R$ 4.000,00 | R$ 90,00 | 356 | R$ 32.000,00 |  |
| Aluno Bolsista - Desenvolvedor IA | R$ 6.000,00 | R$ - | R$ 6.000,00 | R$ 140,00 | 343 | R$ 48.000,00 |  |
| TOTAL RH DIRETO |  |  |  |  |  |  | R$ 528.000,00 |  |

Os profissionais professores-pesquisadores estão cientes que por receberem sua remuneração principal pela ICT Pública onde parte de sua carga horária é destinada a estar em sala de aula, a alocação no projeto de pesquisa, desenvolvimento e inovação, depende do tempo disponível em horas deste profissional no momento que existe a necessidade de sua entrada no projeto. Neste caso, a gestão é realizada através da carga horária disponível vs. valor proporcional disponível que não ultrapasse o teto constitucional, uma vez que os referidos obedecem às legislações federais, a qual não permite remuneração maior que o Teto Constitucional do STF.

Quanto aos alunos, eles só aparecem em um único projeto com uma única remuneração, com uma carga horária máxima de 88 horas, não possuindo nenhum outro benefício ou ajuda de custo extra para as suas despesas operacionais. Dessa forma o valor da sua remuneração precisa estar atraente, adequado e alinhado com o valor pago no mercado de trabalho, de tal forma que comporte estes gastos uma vez que as ICTS Públicas estão concorrendo com grandes institutos privados que assediam estes alunos oferecendo fantásticas remunerações e benefícios irresistíveis, e caso a bolsa não esteja atraente, não teremos profissionais de qualidade executando as atividades no projeto, e isso pode trazer danos irreparáveis para as empresas gerando consequências com alto grau de impacto.

## III - RH indiretos envolvidos na execução do projeto

Não se aplica.

## IV – Serviços Técnicos de Terceiro;

Não se aplica.

## V - Materiais de Consumo;

Não se aplica.

## VI - Outros Dispêndios Correlatos;

| Descrição | Justificativa | Qtde | Custo Unitário (R$) | Custo Total (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gestão de projeto, acompanhamento, pesquisa e desenvolvimento de atividades tecnológicas, suporte financeiro e administrativo das atividades e dispêndios. | Serviço necessário para suporte a equipe e a coordenação na gestão do tecnológica e administrativa do projeto de forma que garanta maior segurança no cumprimento dos prazos e garantia de execução do projeto dentro dos termos estabelecidos, inclusive requisitos legais. | 8 | R$ 6.000,00 | R$ 48.000,00 |
| TOTAL |  |  |  | R$ 48.000,00 |

## VI - Outros Dispêndios Correlatos – Livros e Periódicos;

Não se aplica.

## VI - Outros Dispêndios Correlatos - Treinamento;

Não se aplica.

## VI - Outros Dispêndios Correlatos – Viagens;

Não se aplica.

# 16. CALENDÁRIO DE PAGAMENTOS

| DESEMBOLSO FÍSICO FINANCEIRO |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Referência | Mês | Valor Bruto da Nota | Valor do Imposto | Valor Líquido da Nota | Valor DOA | Valor FCR | Valor Líquido A Executar no Projeto |
|  |  |  | 5% |  | 10% | 5% |  |
| Parcela 1 | mai/25 | R$ 135.000,00 | R$ 6.750,00 | R$ 128.250,00 | R$ 13.500,00 | R$ 6.750,00 | R$ 108.000,00 |
| Parcela 2 | jun/25 | R$ 90.000,00 | R$ 4.500,00 | R$ 85.500,00 | R$ 9.000,00 | R$ 4.500,00 | R$ 72.000,00 |
| Parcela 3 | jul/25 | R$ 90.000,00 | R$ 4.500,00 | R$ 85.500,00 | R$ 9.000,00 | R$ 4.500,00 | R$ 72.000,00 |
| Parcela 4 | ago/25 | R$ 90.000,00 | R$ 4.500,00 | R$ 85.500,00 | R$ 9.000,00 | R$ 4.500,00 | R$ 72.000,00 |
| Parcela 5 | set/25 | R$ 90.000,00 | R$ 4.500,00 | R$ 85.500,00 | R$ 9.000,00 | R$ 4.500,00 | R$ 72.000,00 |
| Parcela 6 | out/25 | R$ 90.000,00 | R$ 4.500,00 | R$ 85.500,00 | R$ 9.000,00 | R$ 4.500,00 | R$ 72.000,00 |
| Parcela 7 | nov/25 | R$ 90.000,00 | R$ 4.500,00 | R$ 85.500,00 | R$ 9.000,00 | R$ 4.500,00 | R$ 72.000,00 |
| Parcela 8 | dez/25 | R$ 90.000,00 | R$ 4.500,00 | R$ 85.500,00 | R$ 9.000,00 | R$ 4.500,00 | R$ 72.000,00 |
| TOTAL |  | R$ 765.000,00 | R$ 38.250,00 | R$ 726.750,00 | R$ 76.500,00 | R$ 38.250,00 | R$ 612.000,00 |

Poderá a EMPRESA, em comum acordo com a UEA/FADECT, antecipar e/ou postergar as parcelas integralmente ou parcialmente.

# 17.	 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

A Universidade do Estado do Amazonas - UEA, instituição pública de ensino superior responsável pela execução deste projeto, foi criada em fevereiro de 2001 por meio da Lei Estadual nº 2.637/2001 e tem como objetivo promover a educação, desenvolvendo o conhecimento científico, particularmente sobre a Amazônia, conjuntamente com os valores éticos capazes de integrar o homem a sociedade e de aprimorar a qualidade dos recursos humanos existentes na região, e sua missão institucional e ser um instrumento de formação profissional e de acesso ao ensino superior.

Esta unidade da UEA dispõe de um quadro de professores com sólida formação acadêmica e com larga experiência nas atividades de ensino, pesquisa e extensão, atuantes no mercado e com trabalhos relevantes desenvolvidos para diversas empresas situadas no Polo Industrial de Manaus – PIM

LIMITES DO ESCOPO: Neste projeto será desenvolvida uma solução tecnológica composta por um aplicativo mobile multiplataforma (Android e iOS) e integração via API para gerenciamento de dispositivos Bluetooth, compatível com a linha Lity Consumer e outros fabricantes.

PREMISSAS:

- A empresa deverá fornecer protocolo de comunicação BT e WIfi dos dispositivos (Headphone e Ring);

- A empresa deverá fornecer o RING e o Headphone para o desenvolvimento do projeto;

- As aplicações são cliente-servidor e necessitam de um serviço em nuvem para armazenar dados dos usuários;

PRODUTOS FINAIS:

RISCOS:

| Risco | Ação | Responsável |
| --- | --- | --- |
| Descontinuidade de versão de software utilizados nos projetos | Trabalhar com versão estáveis e resistentes de sistemas operacionais | UEA |
| Incompatibilidade de softwares e sistemas utilizados no projeto | Na fase inicial do projeto deve se fazer ampla pesquisa de todos os softwares, hardwares e sistemas que serão utilizados para verificar sua compatibilidade. | UEA |

18.	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

| DESPESAS DO PROJETO | VALOR (R$) | % | Mês-1 | Mês-2 | Mês-3 | Mês-4 | Mês-5 | Mês-6 | Mês-7 | Mês-8 | Total Distribuição Mensal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I - Programas de computador, máquinas, equipamentos, aparelhos e instrumentos, seus acessórios, sobressalentes e ferramentas, e serviços de instalação dessas máquinas e equipamentos utilizados na execução do projeto; | R$ 36.000,00 | 4,71% | R$ 36.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 36.000,00 |
| II - Aquisição, implantação, ampliação ou modernização de infraestrutura física e de laboratórios de pesquisa, desenvolvimento e inovação e de ICTs; | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| III - RH diretos envolvidos na execução do projeto | R$ 528.000,00 | 69,02% | R$ 66.000,00 | R$ 66.000,00 | R$ 66.000,00 | R$ 66.000,00 | R$ 66.000,00 | R$ 66.000,00 | R$ 66.000,00 | R$ 66.000,00 | R$ 528.000,00 |
| III - RH indiretos envolvidos na execução do projeto | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| IV - Serviços Técnicos de Terceiros; | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| V - Mat. Consumo | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Total Dispêndios (I a V) | R$ 612.000,00 | 80,00% | R$ 108.000,00 | R$ 72.000,00 | R$ 72.000,00 | R$ 72.000,00 | R$ 72.000,00 | R$ 72.000,00 | R$ 72.000,00 | R$ 72.000,00 | R$ 612.000,00 |
| VI - Outros dispêndios correlatos às atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação. | R$ 86.250,00 | 5,00% | R$ 12.750,00 | R$ 10.500,00 | R$ 10.500,00 | R$ 10.500,00 | R$ 10.500,00 | R$ 10.500,00 | R$ 10.500,00 | R$ 10.500,00 | R$ 86.250,00 |
| Livros e Periódicos | R$ 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  | R$ 0,00 |
| Treinamentos | R$ 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  | R$ 0,00 |
| Viagens | R$ 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  | R$ 0,00 |
| ISS | R$ 38.250,00 | 5,00% | R$ 6.750,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 38.250,00 |
| Outros (Aluguel, Internet, Telefonia, Impostos Etc.) | R$ 48.000,00 | 6,27% | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 48.000,00 |
| Total Dispêndios (I a VI) | R$ 650.250,00 | 85,00% | R$ 114.750,00 | R$ 76.500,00 | R$ 76.500,00 | R$ 76.500,00 | R$ 76.500,00 | R$ 76.500,00 | R$ 76.500,00 | R$ 76.500,00 | R$ 650.250,00 |
| DOA (Despesas operacionais e Administrativas) * | R$ 76.500,00 | 10,00% | R$ 13.500,00 | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | R$ 76.500,00 |
| Constituição de Reserva* | R$ 38.250,00 | 5,00% | R$ 6.750,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 38.250,00 |
| Total | R$ 765.000,00 | 100% | R$ 135.000,00 | R$ 90.000,00 | R$ 90.000,00 | R$ 90.000,00 | R$ 90.000,00 | R$ 90.000,00 | R$ 90.000,00 | R$ 90.000,00 | R$ 765.000,00 |

Manaus/AM, 16 de Junho de 2025.

Pela EMPRESA

__________________________________

Coordenador(a) do Projeto

Pela UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS:

__________________________________________
Coordenador(a) do Projeto
CPF: 
Coordenador Geral do Projeto

Pela FADECT:

____________________________________________
REPRESENTANTE
CPF: 
Diretor Executivo